英吉沙县交通运输局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一)贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。

(二)拟定县公路交通运输发展规划并实施。会同有关部门编制县综合交通运输体系规划,承担县公路运输总体规划。参与拟定县交通物流业发展规划。

(三)承担县、乡公路（以下简称农村公路）以及专用公路建设和重点公路工程建设项目的协调工作。负责全县农村公路路政及县道养护工作，指导监督各乡镇做好乡道、村道的管理和养护工作。

(四)监督指导县道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理；监督车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导做好城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理；监督交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定协调配合重点物资和紧急客货运输。

(五)引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关部门培育和指导交通运输市场和交通基础设施建设市场,建立完善信息、服务、信用评价考核体系，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序；监督交通运输行业单位国有资产的管理；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(六)负责全县农村公路建设项目审计和统计工作。

(七)负责交通运输行业法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

(八)负责全县国防交通战备工作。

(九)承办县委、县人民政府和上级交通运输部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

英吉沙县交通运输局2024年度，实有人数19人，其中：在职人员15人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

英吉沙县交通运输局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务室、综合规划股、执法大队、农村公路养护所。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11,455.79万元，其中：本年收入合计11,455.79万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计11,455.79万元，其中：本年支出合计11,455.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加4,365.52万元，增长61.57%，主要原因是：1.本年增加2016年芒辛镇、乌恰乡道路建设项目资金；2.本年增加2024年村组道路建设项目、克孜勒乡圣丰农场道路建设项目，2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入11,455.79万元，其中：财政拨款收入11,060.46万元，占96.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入395.33万元，占3.45%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出11,455.79万元，其中：基本支出299.65万元，占2.62%；项目支出11,156.14万元，占97.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11,060.46万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入11,060.46万元。财政拨款支出总计11,060.46万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出11,060.46万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4,671.11万元，增长73.11%，主要原因是：1.本年增加2016年芒辛镇、乌恰乡道路建设项目资金；2.本年增加2024年村组道路建设项目、克孜勒乡圣丰农场道路建设项目，2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目。与年初预算相比，年初预算数7,575.25万元，决算数11,060.46万元，预决算差异率46.01%，主要原因是：年中追加2016年芒辛镇、乌恰乡道路建设项目资金，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,475.82万元，占本年支出合计的65.26%。与上年相比，增加1,086.47万元，增长17.00%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加2024年村组道路建设项目、克孜勒乡圣丰农场道路建设项目，2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目。与年初预算相比,年初预算数7,575.25万元，决算数7,475.82万元，预决算差异率-1.31%，主要原因是：年中调减2024年交通专项项目资金，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)229.49万元,占3.07%。

2.社会保障和就业支出(类)38.68万元,占0.52%。

3.卫生健康支出(类)13.11万元,占0.18%。

4.农林水支出(类)5,505.52万元,占73.64%。

5.交通运输支出(类)1,670.64万元,占22.35%。

6.住房保障支出(类)18.38万元,占0.25%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为229.49万元，比上年决算增加59.58万元，增长35.07%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为5.70万元，比上年决算增加1.70万元，增长42.50%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为23.82万元，比上年决算增加2.50万元，增长11.73%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为9.16万元，比上年决算增加9.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，大病、工伤保险等支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为10.14万元，比上年决算减少0.44万元，下降4.16%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.98万元，比上年决算增加0.24万元，增长8.76%,主要原因是：本年在职人员工资调增，公务员医疗补助经费增加。

8.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少英吉沙县2023年桥梁建设项目水土保持费。

9.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为4,301.92万元，比上年决算增加4,281.69万元，增长21,165.05%,主要原因是：本年增加2024年村组道路建设项目、克孜勒乡圣丰农场道路建设项目。

10.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为1,203.60万元，比上年决算减少3,327.79万元，下降73.44%,主要原因是：本年减少2023年乔勒潘乡道路建设项目及英吉沙县产业基础设施道路建设项目。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少交通运输局交通运输综合行政执法大队执法服装项目资金。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为671.11万元，比上年决算增加157.04万元，增长30.55%,主要原因是：本年增加2024年车辆购置税、成品油及政府还贷项目。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为456.01万元，比上年决算减少304.47万元，下降40.04%,主要原因是：本年度减少2023年提前下达中央对地方成品油税改革转移支付预算用于农村公路养护项目。

14.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少313.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年车辆购置税收入补助地方【第一批】用于普通国省道及农村公路建设项目减少。

15.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为543.53万元，比上年决算增加542.27万元，增长43,037.30%,主要原因是：2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为18.38万元，比上年决算增加0.58万元，增长3.26%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出299.65万元，其中：人员经费293.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费6.64万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,584.65万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,584.65万元。政府性基金预算财政拨款支出总计3,584.65万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,584.65万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,584.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2016年芒辛镇、乌恰乡道路建设项目支出。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数3,584.65万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2016年芒辛镇、乌恰乡道路建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,584.65万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为3,584.65万元，比上年决算增加3,584.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2016年芒辛镇、乌恰乡道路建设项目支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.88万元，比上年增加0.05万元，增长2.73%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占100.00%，比上年增加0.05万元，增长2.73%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.88万元，决算数1.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.88万元，决算数1.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度英吉沙县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.64万元，比上年增加0.19万元，增长2.95%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额628.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出628.40万元。

授予中小企业合同金额628.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值22.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额13,024.64万元，实际执行总额12,455.79万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数7,117.57万元，全年执行数7,026.99万元。预算绩效管理取得的成效：本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《英吉沙县交通运输局预算绩效管理工作实施办法》《英吉沙县交通运输局财务管理制度》《英吉沙县交通运输局项目管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了本单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动本单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。借助第三方专业机构力量，全面贯彻落实预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 7,575.25 | 13,024.64 | 12,455.79 | 10 | 95.63% | 9.56 |  |
|  | 上级资金： | 6,350.82 | 12,259.54 | 11,690.69 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 1,224.43 | 435.20 | 435.20 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 329.90 | 329.90 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年英吉沙县交通运输局在县委、县人民政府的正确领导下，认真学习贯彻落实新时代党的治疆方略，认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区、地区和县的各项决策部署，特别是习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”。结合我局工作实际。促进各项工作开展落实。保障农村道路日常养护管理里程2015.36公里。提高县域道路通达水平，延长道路使用寿命。开展交通运输领域的安全隐患排查整治，加强道路隐患治理，通过采取路面巡查和定点稽查相结合的方式持续加大客运市场整治力度。交通运输领域安全隐患排查整治及时率达到100%，修复破损路面修补面积27673.5平方米。 |  |  | 2024年将习近平法治思想作为全民普法的重大政治任务，深入学习贯彻《习近平法治思想学习纲要》，并纳入党组理论学习中心组学习，纳入干部教育体系和社会教育体系，纳入党政主要负责人学法述法内容。 常态化长效化学习宣传宪法，今年以来共修补破损路面修补面积24532.5平方米，农村公路检查里程286.98公里，农村道路日常养护管理里程2090.02公里，并为新能源车购置补贴种类2种，交通运输领域安全隐患排查整治及时率达到100%。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 交通运输领域安全隐患排查整治及时率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |
|  |  | 修复破损路面修补面积 | >=27673.5平方米 | 2024年工作计划 | 15 | 27673.5平方米 | 100 | 15 |
|  |  | 农村公路检查里程 | >=286.98公里 | 2024年工作计划 | 15 | 286.98公里 | 100 | 15 |
|  |  | 新能源车购置补贴种类 | >=3种 | 2024年工作计划 | 25 | 3种 | 100 | 25 |
|  |  | 农村道路日常养护管理里程 | >=2090.02公里 | 2024年工作计划 | 20 | 2090.02公里 | 100 | 20 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2022年、2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 986.26 |  |  | 986.26 |  | 978.27 |  | 10 |  | 99.2% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 986.26 |  |  | 986.26 |  | 978.27 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目投入资金986.26万元，用于对307辆农村客运车辆、12辆新能源公交车进行油价补贴、购置44辆新能源出租车，通过该项目的实施能减轻企业压力，使得企业扩大规模，提高企业服务能力。该项目的实施为广大群众出行提供便利，对车辆补贴，提高就业率 |  |  |  |  |  |  |  | 2022年、2023年该项目共计投资986.26万元，截至2024年12月31日，该项目共计支付978.27万元，该项目的实施对当地农村客运车辆、新能源出租车及新能源公交车进行补贴，减轻压力，为群众出行提供便利，使得大气污染得到有效缓解。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴城市公交车辆数量 | >=12辆 |  | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12辆 | 8 |  |  |
|  |  |  | 补贴农村客运车辆数量 | >=307辆 |  | 计划标准 | =339辆 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =307辆 | 8 |  |  |
|  |  |  | 购置新能源出租车车辆数量 | >=69辆 |  | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =69辆 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | =2024年10月 | 计划标准 | =2023年10月 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 8 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新能源城市公交补助资金 |  | <=36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 农村客运补助资金 |  | <=881.26万元 | 预算支出标准 | ≤553万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =881.26万元 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 新能源出租车购置补助资金 |  | <=69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =69万元 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业压力，使得企业扩大规模，提高企业服务能力。 |  | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 | 原因：部分企业对补贴范围不够明确；改进措施：加强政策宣传 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助对象满意度 |  | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 原因：部分驾驶员对政策解读不全，改进措施：加强对驾驶员对政策的解读 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年交通项目涉及水土保持补偿费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 45.66 |  | 45.66 |  | 45.66 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.66 |  | 45.66 |  | 45.66 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目涉及水土保持费456631元，用于水土流失治理，恢复地表，通过绿化建设，使生态环境质量明显提升。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目实际投资45.6631万元，对2024年交通各类农村公路建设项目涉及的水土保持进行赔偿，在产业发展的同时，也对生态环境得到一定平衡。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 需缴纳水土保持费面积 | <=3.20公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3.2公里 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持费成本 | =14.26万元 | 行业标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.27万元 | 19.99 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 生物多样性指数 | 有效平衡 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效平衡 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.99分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年农村公路养护地区配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 99.00 |  | 99.00 |  | 94.84 |  | 10 |  | 95.8% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.00 |  | 99.00 |  | 94.84 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目投资99万元，提升改造县道1.312公里和Y269乡道，982公里及175平方米。进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，该项目的投资对主干线公路不重合扩展；也是保障农村经济社会发展重要设施之一改善农村交通安全现状。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目执行资金94.84万元，用于提升改造县道1.312公里和Y269乡道，982公里及175平方米。进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,该项目的实施对农村公路日常修复及相关配套设施配备带来资金支持，也方便居民出行，减轻交通事故发生。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护县、乡道道路里程 | =894.92公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =894.92公里 | 10 |  |  |
|  |  |  | 养护村道里程 | =1149公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1149公里 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 原因：实际支出94.84万元。整改措施：在实际投资时，按照实际情况合理分配资金。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成投资率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护道路平均成本 | <=0.048万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.048万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 明显提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 474.30 |  | 474.30 |  | 474.30 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 474.30 |  | 474.30 |  | 474.30 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目2024年计划投入资金474.3万元，用于计划完成改建农村公路10.2公里。可改善群众出行条件，美化居住环境，有利于促进经济社会发展。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预算资金474.3万元，实际投入454.3万元。该项目的实施改建农村公路10.2公里。改善群众出行条件，有效降低了交通事故发生率，美化居住环境，有利于促进经济社会发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建农村公路里程 | >=10.20公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.2公里 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 偏差原因：因施工时间延长，导致完工时间延期；改进措施：今后实施项目加快施工进度，保证质量。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改建农村公路平均成本 | <=46.50万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46.5万元/公里 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方（第三批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 296.12 |  | 296.12 |  | 217.69 |  | 10 |  | 73.5% |  | 3.38分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 296.12 |  | 296.12 |  | 217.69 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目投资296.12万元，完成“十四五”规划现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。该项目的建成将大大提高车辆通行能力和安全性。提升改造县道X471县道X471线K3+630至K16+830处3.6公里 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目实际支付217.69万元，完成新增通三级及以上公路乡镇1个，共计长51公里，完成“十四五”规划现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。该项目的实施对县道公路进行提升改造，带动当地经济发展，也缩短了出行时间距离。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年度社会新改建农村公路里程 | >=51公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51公里 | 10 |  |  |
|  |  |  | 年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金使用合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 完工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每公里农村公路改造成本 | <=5.81万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.268万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升交通主干线路通行率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 具有一定效果 | 12 | 偏差原因：项目完成情况较差，未能达到预期目标值。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善同行服务水平和群众满意度 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.38分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县2022年农村公路路网建设、乌恰镇Y286线养护及危桥改造加固建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入30万元，用于支付英吉沙县2022年农村公路路网建设、乌恰镇Y286线养护及危桥改造加固建设项目尾款，主要是改造5.2公里农村公路，进一步提升交通主干线路通行能力和水平。对乌恰镇Y286线沿线居民在交通上提供便利，也有效控制交通事故发生。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目执行资金30万元，项目资金执行率为100%，该项目对英吉沙县农村公路路网建设及乌恰镇Y286线养护及危桥改造，共计改造1.2公里公路，在一定程度上减少了交通事故发生，也给当地群众出行提供了便利。进一步提升交通主干线路通行能力和水平。对乌恰镇Y286线沿线居民在交通上提供便利，也有效控制交通事故发生。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造农村公路（公里） | =1.20公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.2公里 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月20日 | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造农村公路每公里成本 | <=25万元/公里 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元/公里 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通主干线路通行率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年芒辛镇11村-15村道路建设（Y259线下段）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 149.55 |  | 149.55 |  | 149.55 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 149.55 |  | 149.55 |  | 149.55 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目实际投资149.55万元。该项目的实施对芒辛镇11村-15村的道路重新改扩，提高道路通行能力。提高当地居民出行能力，推动村组道路延伸至乡村景点。 |  |  |  |  |  |  | 该项目实际投资完成149.55万元，通过该项目的实施对芒辛镇11村-15道路进行改扩建，对道路公共基础设施进行改善，提高村村通，提高11村-15村的出行效率。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造农村公路（公里） | =3.40公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.4公里 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造农村公路每公里成本（万元） | <=42.75万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.99万元 | 19.42 | 偏差原因：在项目预算时存在成本偏低；改进措施：在项目预算成本时要对项目进行全方面核实，对成本评估需要准确 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善同行服务水平和群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.42分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 286.00 |  | 286.00 |  | 286.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 286.00 |  | 286.00 |  | 286.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目2024年计划投入资金286万元，修补县乡道路面坑槽22000平方米，安装120块标志牌，3200米波形钢护栏，该项目的实施可改善群众出行条件，美化居住环境，有利于促进经济社会发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目已完成支付286万元，用于修补县乡道路面坑槽22000平方米，安装120块标志牌，3200米波形钢护栏，该项目的实施主要对县乡道的道路提升，安装标志标牌，提高交通通行能力，降低交通事故发生率。方便群众出行。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修补县乡道路面坑槽面积 | >=22000平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22000平方米 | 10 |  |  |
|  |  |  | 安装标志牌数量 | >=120块 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120块 | 10 |  |  |
|  |  |  | 安装波形钢护栏数量 | >=3200米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3200米 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 修补县乡道路面坑槽成本 | <=62元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62元/平方米 | 7 | 偏差原因：因乡道面坑槽成本超过预算；改进措施：对此情况对成本预算合理 |  |
|  |  |  | 安装标志牌成本 | <=1800元/块 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1800元/块 | 7 | 偏差原因：安装标志牌成本高于预算成本。改进措施：加强预算，合理把控成本。 |  |
|  |  |  | 波形钢护栏成本 | <=400元/米 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/米 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 104.92 |  | 76.15 |  | 76.15 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 104.92 |  | 76.15 |  | 76.15 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目2024年计划投入资金76.15万元，用于计划完成英吉沙县乡道Y255线5公里路段进行大中修及完善设施。可改善群众出行条件，美化居住环境，有利于促进经济社会发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，项目已完成支出76.15万元，主要用于完成英吉沙县乡道Y255线5公里路段进行大中修及完善设施。可改善群众出行条件，美化居住环境，有利于促进经济社会发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大中修路面里程 | >=5公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5公里 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 工程质量达标率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 大中修及完善设施成本 | <=15.23万元/公里 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.23万元/公里 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县G219线至苏盖提道路提升改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16.35 |  | 16.35 |  | 16.35 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.35 |  | 16.35 |  | 16.35 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 投入16.35万元，改善农村公路的交通状况，出行更加便捷，减少交通事故，提高农副产品运输效率，增加农副产品销量和农民收入，同时提升乡村人居环境条件，改善农村公路的交通状况，出行更加便捷，减少交通事故，提高农副产品运输效率，增加农副产品销量和农民收入，同时提升乡村人居环境条件。 |  |  |  |  |  |  | 该项目实际投入16.35万元，通过投资对英吉沙县G219线至苏盖提道路，提升道路并改造，有效减少交通事故的发生。也提升了交通状况，为群众出行提供了便利。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造农村公路 | >=5.28公里 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.28公里 | 8 |  |  |
|  |  |  | 拆迁电力杆数量 | >=67根 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67根 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年3月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月 | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造农村公路费用 | <=16.35万元 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.35万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通主干线路通行 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 | 满意度指标的预期目标值设置偏低，指标超额完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县G315线新城区段市政道路扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 49.08 |  | 49.08 |  | 49.08 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.08 |  | 49.08 |  | 49.08 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资49.08万元用于315国道市政道路工程建设一级公路0.949公里项目建成后，增加农副产品销量和农民收入，同时提升乡村人居环境条件 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目执行资金49.08万元，项目资金执行率100%，用于对县城内道路改造提升，修补道路。提高车辆通行能力，有效缓解交通事故发生，也缩短了居民出行时间。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设里程 | >=0.94公里 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.94公里 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | =2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路建设里程费用 | <=52.21万元/公里 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.08万元/公里 | 17 | 节约资金导致，后期设立目标值时会注意。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通主干线路通行 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助农村道路养护管理人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县克孜勒乡圣丰农场道路建设项目国有林地三项征收费用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 12.14 |  | 12.14 |  | 12.14 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.14 |  | 12.14 |  | 12.14 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入12.1449万元，其中水土保持补偿费用8.7219 万元，森林植被恢复费用0.489万元，国有林地三项征收费用2.934万元。用于2024年中央衔接资金项目英吉沙县克孜勒乡圣丰农场道路建设项目水土保持费，被使用水土保持费，森林植被恢复费用，国有林地三项征收费用，由地区自然资源局主管部门负责监督检查，英吉沙县自然资源局负责组织实施。在规划地上，该项目的实施进一步提升交通主干线路通行能力和服务水平，促进循环经济发展，进一步改善群众出行顺畅和生活水平，助力乡村振兴。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目执行资金12.14万元，项目资金执行率为100%，用于2024年中央衔接资金项目英吉沙县克孜勒乡圣丰农场道路建设项目水土保持费，被使用水土保持费，森林植被恢复费用，国有林地三项征收费用，由地区自然资源局主管部门负责监督检查，英吉沙县自然资源局负责组织实施。在规划地上，该项目的实施进一步提升交通主干线路通行能力和服务水平，促进循环经济发展，进一步改善群众出行顺畅和生活水平，助力乡村振兴。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 克孜勒乡圣丰农场道路建设项目森林恢复费面积 | =0.50公顷 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5公顷 | 8 |  |  |
|  |  |  | 克孜勒乡圣丰农场道路建设项目林地征收费面积 | =0.49公顷 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.49公顷 | 8 |  |  |
|  |  |  | 克孜勒乡圣丰农场道路建设项目水土保持费面积 | =5.44公顷 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.44公顷 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 克孜勒乡圣丰农场道路建设项目森林植被恢复费成本 | <=0.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.49万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 克孜勒乡圣丰农场道路建设项目林地征收费成本 | <=2.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.93万元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 克孜勒乡圣丰农场道路建设项目水土保持费成本 | <=6.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.8万元 | 9 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通主干线路通行能力和服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 一定程度上破坏了生态 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县托普鲁克乡2024年中央财政以工代赈项目安置补助费、林地补偿费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3.88 |  | 3.88 |  | 3.88 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.88 |  | 3.88 |  | 3.88 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入3.88万元，用于支付英吉沙县托普鲁克乡2024年中央财政以工代赈项目安置补助费和林地补偿费。安置补助费2.83万元，林地补偿费1.05万元。该项目的建成，进一步补齐基础设施短板，提高农民生活水平，促进当地经济。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年4月30日，英吉沙县托普鲁克乡2024年中央财政以工代赈项目安置补助费、林地补偿费3.88万元已完成支付。该项目的建成，进一步补齐了基础设施短板，提高了农民生活水平，促进了当地经济。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及费用支付笔数 | =2笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 0 | 偏差原因：该项目一笔支付，未按照年初设置情况实施。改进措施：根据项目实际情况及时调整目标。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年10月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 安置补助费成本 | <=2.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.83万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 林地补偿费成本 | <=1.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.05万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民生活水平，促进当地经济发展 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 满意度指标的预期目标值设置偏低，指标超额完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县托普鲁克乡、英也尔乡、色提力乡、苏盖提乡2024年中央财政以工代赈项目森林植被恢复费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.07 |  | 4.07 |  | 4.07 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.07 |  | 4.07 |  | 4.07 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入4.069万元，用于英吉沙县托普鲁克乡、英也尔乡、色提力乡、苏盖提乡2024年中央财政以工代赈项目森林植被恢复费，其中托普鲁克乡0.0758公顷、英也尔乡0.0719公顷、色提力乡0.0199公顷、苏盖提乡0.2441公顷，在规划地上，人工造林。计划完成0.4117公顷造林任务，确保我县林地面积总量不减少。该项目的实施进一步提升交通主干线路通行能力和服务水平，促进循环经济发展，进一步改善群众出行顺畅和生活水平，助力乡村振兴。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目执行资金4.07万元，用于支付英吉沙县托普鲁克乡、英也尔乡、色提力乡、苏盖提乡2024年中央财政以工代赈项目森林植被恢复费4.07万元。该项目的完成进一步改善了群众出行顺畅，提高了群众的生活水平。进一步保护了当地生态环境，助力了乡村振兴。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 托普鲁克乡林地的植被恢复面积（公顷） | =0.0758公顷 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.0758公顷 | 6 |  |  |
|  |  |  | 英也尔乡林地的植被恢复面积（公顷） | =0.0719公顷 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.0719公顷 | 6 |  |  |
|  |  |  | 色提力乡林地的植被恢复面积（公顷） | =0.02公顷 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.02公顷 | 6 |  |  |
|  |  |  | 苏盖提乡林地的植被恢复面积（公顷） | =0.24公顷 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.24公顷 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年6 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 托普鲁克乡林地的植被恢复成本（万元） | <=1.399万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.39万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 英也尔乡林地的植被恢复成本（万元） | <=0.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.79万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 色提力乡林地的植被恢复成本（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.199万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 苏盖提乡林地的植被恢复成本（万元） | <=1.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.761万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通主干线路通行能力和服务 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益区群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 满意度指标的预期目标值设置偏低，指标超额完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县村组道路建设项目森林植被恢复费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.36 |  | 4.36 |  | 4.36 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.36 |  | 4.36 |  | 4.36 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目实际投资4.36万元。该项目的实施进一步提升交通主干线通行能力。对乡镇森林植被恢复得到改善，对当地生态环境带来平衡。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目执行资金4.36万元，用于对村组道路建设项目的涉及乡镇的森林植被破坏的赔偿，有助于恢复生态平衡，也有助于项目顺利完工 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林地植被恢复面积 | >=0.47公顷 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.47公顷 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 20 |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 植被恢复每公里成本 | <=9.27万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.27万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供农村客运车辆通行能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县芒辛乡、乌恰乡公路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,584.65 |  | 3,584.65 |  | 3,584.65 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,584.65 |  | 3,584.65 |  | 3,584.65 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目2024年计划投入资金3584.65万元，用于计划完成英吉沙县芒辛乡、乌恰乡公路建设项目（五座水库连接线）及附属项目工程施工、英吉沙县芒辛乡、乌恰乡公路建设项目（五座水库连接线）及附属项目工程监理通过该项目的实施，可改善群众出行条件，美化居住环境，有利于促进经济社会发展。 |  |  |  |  |  |  | 该项目2024年实际支出3584.65万元，完成了英吉沙县芒辛乡、乌恰乡公路建设项目（五座水库连接线）及附属项目工程施工、英吉沙县芒辛乡、乌恰乡公路建设项目（五座水库连接线）及附属项目工程建设，项目实施后改善了群众出行条件，美化了居住环境，促进了经济社会发展，提供了居民出行条件便利，减少事故发生。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设及附属设施工程数量 | >=1个 | 计划标准 | =1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月 | 计划标准 | =2023年3月 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路建设及附属设施工程成本 | <=3584.65万元 | 预算支出标准 | =1000万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3584.65万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 可改善群众出行条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇满意度 | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县芒辛乡、乌恰乡公路建设项目（五座水库连接线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目2024年计划投入资金1000万元，用于计划完成英吉沙县芒辛乡、乌恰乡公路建设项目（五座水库连接线）及附属项目工程施工、英吉沙县芒辛乡、乌恰乡公路建设项目（五座水库连接线）及附属项目工程监理、乌恰乡公路建设项目（五座水库连接线）及附属项目工程设计，共有1个化债项目。通过该项目的实施，可改善群众出行条件，美化居住环境，有利于促进经济社会发展。 |  |  |  |  |  |  | 2024年英吉沙县芒辛乡、乌恰乡公路建设项目（五座水库连接线）项目于2024年3月28日已完成支付1000万元通过该项目的实施，改善了群众出行条件，美化了居住环境，有利于促进了经济社会发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设及附属设施工程数量 | >=1个 | 计划标准 | =1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 8 | 直接赋分 | 说明材料 | 2024年3月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路建设及附属设施工程成本 | <=1000万元 | 预算支出标准 | ＝500万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 可改善群众出行条件 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇满意度 | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大中型企业采购，故授予小微企业合同金额为0.00万元。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》