部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目

实施单位（公章）：英吉沙县发展和改革委员会

主管部门（公章）：英吉沙县发展和改革委员会

项目负责人（签章）：张世辰

填报时间：2025年01月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）和《关于提前下达2024年产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建【2023】113号）文件（喀地财建【2022】105号）等相关政策文件与规定，以“为耕者谋利，为食者造福”，改善全县仓容短缺现状，保障国家粮食安全为目标。优质粮食工程的提升改造将有助于提高粮食生产效率，降低粮食损耗，确保粮食质量安全，满足人民群众对美好生活的需求，同时旨在评价2024年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 主要内容及实施情况
本项目主要用于化解2023年度英吉沙县“优质粮食工程”建设项目—萨罕镇及托普鲁克乡3500T粮库建设项目债务，该项目总计划投资资金670.18万元。2023年6月27日按照项目竣工财务决算审核报告（唐昇德会审专字【2023】第13号）审计总决算金额5460724.77元，其中：建筑安装工程投资5175859.77元，已付款金额3546503.12元，未付款金额1629356.65元。计划从2024年度中央产粮大县奖励资金列支。项目的实施能够提高粮食质量标准和检验检测能力，确保粮食质量安全，完善粮食仓储设施，建成全县覆盖，布局合理，能力充分，设施先进，功能完善，提高粮食储备能力和管理水平，确保国家粮食安全，保障全县人民的粮食需求。
3.项目实施主体
英吉沙县发展和改革委员会为行政事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有8个办公室。
编制人数16人，其中：行政人员编制12人、工勤0人、参公0人、事业编制4人。实有在职人16人，其中：行政在职16人、工勤0人、参公0人、事业在职4人。离退休人员13人，其中：行政退休人员10人、事业退休1人，工勤2人。
4. 资金投入和使用情况
按照《关于提前下达2024年产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建【2023】113号）文件（喀地财建【2022】105号）文件共安排下达资金162.94万元，为中央产粮大县奖励资金，最终确定项目资金总数为162.94万元。
截至2024年12月31日，实际支出162.94万元，预算执行率100%。用于支付2023年度英吉沙县“优质粮食工程”建设项目—萨罕镇及托普鲁克乡3500T粮库建设项目工程尾款162.94万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
用于化解2023年度英吉沙县“优质粮食工程”建设项目—萨罕镇及托普鲁克乡3500T粮库建设项目债务，共计162.94万元元。项目建设可有助于提高粮食生产效率，降低粮食损耗，确保粮食质量安全，满足人民群众对美好生活的需求。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：明确项目的目的和范围，确定项目的范围边界明确项目的具体任务和要求。并制定项目计划，包括对项目的进度安排、资源分配、风险考虑等多方面因素考虑。
具体实施工作：制定项目计划。项目进度、项目风险管理计划等，确保项目按时按质完成。
验收阶段的具体工作：检查对项目工程质量、是否符合设计文件要求、技术标准、材料、设备、工艺等方面的质量，确保项目按照预期目标、标准和规定要求完成，并作为该项目后续运行、维护和管理提供依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024 年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目
为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程3个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见下表。
2024年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）            15
效益（10分） 项目效益（20分）  实施效益（20分）              20
                权重分值：100分                     总得分      100 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
阮继刚任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
张世辰任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
玉斯尹江任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施 2024 年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目产生社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过按照《关于提前下达2024年产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建【2023】113号）文件（喀地财建【2022】105号）文件实施，项目实施符合《关于提前下达2024年产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建【2023】113号）文件（喀地财建【2022】105号）文件要求。项目实施依据充分，程序规范。
项目过程：2024 年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目项目预算安排 162.94万元，实际支出162.94万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施产生的数量、质量等
项目效益：通过实施此项目产生社会效益
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对 2024 年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
2024 年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目绩效评价评分汇总表
一级指标     标准分值 得分 得分率
决策指标 15 15 100.00%
过程指标 20 20 100.00%
产出指标 45 45 100.00%
效益指标        20.00   20.00   100.00%
合计         100 100 100.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《关于提前下达2024年产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建【2023】113号）文件（喀地财建【2022】105号）文件内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《行政事业单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般公共预算”经济分类为“一般公共预算”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合英吉沙县发展和改革委员会职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据《关于提前下达2024年产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建【2023】113号）文件（喀地财建【2022】105号）文件决策依据编制工作计划和项目预算，经过与英吉沙县发展和改革委员会分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目计划总投资162.94万元，用于：目标1：用于支付2023年度英吉沙县“优质粮食工程”建设项目—萨罕镇及托普鲁克乡3500T粮库建设项目工程尾款162.94万元，通过此项目的实施，能有效提高本县粮食储备能力和管理水平，确保国家粮食安全，保障全县人民的粮食需求。”
②该项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，项目已支付162.94万元，用于支付2023年度英吉沙县“优质粮食工程”建设项目—萨罕镇及托普鲁克乡3500T粮库建设项目工程尾款162.94万元，通过此项目的实施，有效提高了本县粮食储备能力和管理水平，确保国家粮食安全，保障了全县人民的粮食需求。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了支付2023年度英吉沙县“优质粮食工程”建设项目—萨罕镇及托普鲁克乡3500T粮库建设项目工程尾款162.94万元，项目验收合格率以及资金使用合规率均达到100%，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为162.94万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为162.94万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（4）绩效指标明确性：、
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为支付2023年度英吉沙县“优质粮食工程”建设项目—萨罕镇及托普鲁克乡3500T粮库建设项目工程尾款162.94万元，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年12月20日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：我单位根据项目实施情况预算编制2024年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目补贴经费162.94万元，其中：化解2023年度英吉沙县“优质粮食工程”建设项目—萨罕镇及托普鲁克乡3500T粮库建设项目债务费用162.94万元，经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：根据《关于提前下达2024年产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建【2023】113号）文件（喀地财建【2022】105号）文件》资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：我单位2024年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目预算金额为162.94万元。实际到位资金为162.94万元，实际到位率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：我单位2024年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目预算金额为162.94万元。实际执行资金为162.94万元预算编制较为详细，项目资金执行率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：我单位2024年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《行政事业单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位2024年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目已制定《英吉沙县发展和改革委员会项目资金管理办法》《项目资金收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《项目合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：
①该项目的实施符合《产粮大县奖励资金管理办法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目是否存在调整，调整手续是否齐全，如未调整，则填“该项目实施过程中不存在调整事项”。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024 年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目工作领导小组，由阮继刚任组长，负责项目的组织工作；张世辰任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：康熙别克和玉斯尹江，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
支付优质粮库工程尾款指标，预期指标值为＞＝1笔，实际完成值为＞＝笔，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目验收合格率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
资金使用合规率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为=2024年12月20日，实际完成值为=2024年12月20日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
资金支付及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
优质粮食工程粮库建设项目工程尾款指标，预期指标值为=162.94万元，实际完成值为=162.94万元，指标完成率为100%，本年支付工程余款金额162.94万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
确保国家粮食安全，保障全县人民的粮食需求指标，该指标预期指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。
实施效益指标合计得20分。

（五）满意度指标完成情况分析。

无

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024 年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目预算162.94万元，到位162.94万元，实际支出162.94万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《2024 年产粮大县奖励资金（粮库建设、改造、设备采购及面粉厂补助）项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。
（三）下一步改进措施
建立预算动态调整机制，当项目实施过程中出现政策调整、市场价格大幅波动、项目设计变更等影响预算执行的重大情况时，及时对预算进行调整。若因国家环保政策收紧，某工业项目尾款阶段需要增加环保设施投入，导致预算超支，项目单位应及时向上级部门申报预算调整，详细说明调整原因、调整金额及调整后的预算安排。相关部门应在规定时间内进行审核批复，确保项目不因预算问题而停滞。同时，加强对预算调整的监督管理，防止随意调整预算，保障预算的严肃性和权威性。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。