英吉沙县林业和草原局

2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（1）生态保护修复‌：组织、协调、指导和监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导公益林和商品林的培育，监督全民义务植树、城乡绿化工作，以及有害生物防治和检疫工作‌。资源管理‌：负责森林、草原、湿地资源的监督管理，编制采伐限额并监督执行，管理林地、草原和湿地的开发利用‌。

（2）‌野生动植物保护‌：负责陆生野生动植物资源的监督管理，包括调查、救护繁育、经营利用等。

（3）‌荒漠化防治‌：组织开展荒漠调查，制定防治规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

（4）‌自然保护地管理‌：负责各类自然保护地的规划和管理，包括国家公园、风景名胜区等的审核报批和监督管理。

（5）‌产业发展‌：推进林业和草原改革和产业发展相关工作，包括集体林权制度、国有林区改革等。

### 二、机构设置及人员情况

英吉沙县林业和草原局2024年度，实有人数47人，其中：在职人员23人，增加23人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人,增加24人。

英吉沙县林业和草原局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、生态保护修复和资源管理办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,798.36万元，其中：本年收入合计1,798.36万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计1,798.36万元，其中：本年支出合计1,798.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,798.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

### 二、收入决算情况说明

本年收入1,798.36万元，其中：财政拨款收入1,789.65万元，占99.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.71万元，占0.48%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出1,798.36万元，其中：基本支出139.89万元，占7.78%；项目支出1,658.47万元，占92.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,789.65万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,789.65万元。财政拨款支出总计1,789.65万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,789.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,789.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数1,789.65万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：本单位成立于2024年7月，年中追加人员经费，追加英吉沙县G3102高速路，315国道生态林电费项目、英吉沙县2023年特色林果标准化生产示范基地建设项目、英吉沙县2024年林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）项目等项目经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,789.65万元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，增加1,789.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数1,789.65万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：本单位成立于2024年7月，年中追加人员经费，追加英吉沙县G3102高速路，315国道生态林电费项目、英吉沙县2023年特色林果标准化生产示范基地建设项目、英吉沙县2024年林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）项目等项目经费。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)18.48万元,占1.03%。

2.卫生健康支出(类)5.75万元,占0.32%。

3.节能环保支出(类)565.00万元,占31.57%。

4.农林水支出(类)779.54万元,占43.56%。

5.住房保障支出(类)10.87万元,占0.61%。

6.其他支出(类)410.00万元,占22.91%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为4.70万元，比上年决算增加4.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1.68万元，比上年决算增加1.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为12.11万元，比上年决算增加12.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.15万元，比上年决算增加5.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.61万元，比上年决算增加0.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为371.30万元，比上年决算增加371.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

7.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):支出决算数为35.82万元，比上年决算增加35.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

8.节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项):支出决算数为157.88万元，比上年决算增加157.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为46.64万元，比上年决算增加46.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为58.14万元，比上年决算增加58.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项):支出决算数为22.60万元，比上年决算增加22.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为612.02万元，比上年决算增加612.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为40.13万元，比上年决算增加40.13万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为10.87万元，比上年决算增加10.87万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为410.00万元，比上年决算增加410.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出139.89万元，其中：人员经费127.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费12.47万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度英吉沙县林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.47万元，比上年增加12.47万元，增长100.00%，主要原因是：本年机构改革，上年与自然资源局统一编报公开，本年独立核算，无上年对比数据。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额220.98万元，其中：政府采购货物支出176.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.20万元。

授予中小企业合同金额219.19万元，占政府采购支出总额的99.19%，其中：授予小微企业合同金额219.19万元，占政府采购支出总额的99.19%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,474.54万元，实际执行总额2,283.73万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数2,997.15万元，全年执行数1,526.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是绩效管理专业人员匮乏。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导精细组织，加强宣传引导，强化绩效观念；二是加强绩效培训，提高绩效质量。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 0.00 | 2,474.54 | 2,283.73 | 10 | 92.29% | 9.23 |  |
|  | 上级资金： | 0.00 | 1,378.18 | 1,203.06 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 0.00 | 1,096.36 | 1,080.67 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 有序推进乡村绿化美化工程，实施19个林草项目，总投资5580.21万元。完成造林绿化408亩，植树6.7万株，聚焦生态建设新育苗2002.8亩，预计产苗量745万株，出圃苗木20.58万株。按照《喀什地区加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的实施方案》要求，完成位于英吉沙县萨罕镇8村沙漠边缘风沙危害地带1.584万亩2024年“三北”六期叶尔羌河—喀什噶尔河流域生态环境综合治理项目前期工作。 |  |  | 截至2024年12月31日，本单位完成沙化封禁保护，落实耕地保护责任，严格退耕还林地用途管制，强化林地保护措施，在林地保有量的基础上，保障林地资源合理地开发利用。本年实施9个林草专项项目，开展14次草原返青监测工作，加大补充林地工作力度，严格落实占补平衡、进出平衡。加大林地保护宣传力度，多渠道、深层次开展土地法律法规宣传活动，在全社会营造良好的林地保护氛围，本年国家公益林管护面积达到13.02万亩，克孜勒片区生态林杨盾蚧防治面积达到2万亩。保障护林员选聘1113人，提供就业岗位。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 实施林草专项项目 | =9个 | 2024年工作计划 | 20 | 9个 | 100 | 20 |
|  |  | 国家公益林管护面积 | >=13.02万亩 | 2024年工作计划 | 20 | 13.02万亩 | 100 | 20 |
|  |  | 克孜勒片区生态林杨盾蚧防治面积 | >=2万亩 | 2024年工作计划 | 25 | 2万亩 | 100 | 25 |
|  |  | 开展草原返青监测工作次数 | >=14次 | 2024年工作计划 | 25 | 14次 | 100 | 25 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2015—2020年新一轮退耕还林还草补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 45.01 |  | 45.01 |  | 44.52 |  | 10 |  | 98.91% |  | 9.73分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.01 |  | 45.01 |  | 44.52 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划总投资45.01万元；用于：1.完成2019年新一轮退耕还林985.58亩第三次补助每亩400元；2.完成2020年新一轮退耕还草32亩每亩补助1000元；3.完成2020年退耕还草142亩种子款150元/亩；4.完成2020年新一轮退耕还草25.7亩延长补贴每亩补助100元。通过该项目的实施，极大地促进我县生态环境的改善与治理，持续巩固好退耕还林还草成果，预期受益补助农户满意度不低于95%。 |  |  |  |  |  |  | 该项目计划总投资45.01万元，截至12月底到位资金45.01万元，执行资金44.52万元，资金执行率98.9%。执行资金44.52万元用于完成了2019年新一轮退耕还林973.43亩第三次补助每亩400元；完成了2020年新一轮退耕还草32亩每亩补助1000元；完成了2020年退耕还草142亩种子款150元/亩；完成了2020年新一轮退耕还草25.7亩延长补贴每亩补助100元。通过该项目的实施，极大地促进我县生态环境的改善与治理，持续巩固好退耕还林还草成果，具有十分重要的意义。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年退耕还林第三次补助面积 | >=985.58亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =973.43亩 | 4.85 | 未兑现资金地块为验收不合格地块，整改措施：后期加大督促力度。 |  |
|  |  |  | 2020年退耕还草补助面积 | >=32亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =32亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2020年退耕还草延长期补助面积 | >=25.70亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =25.7亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2020年退耕还草种子款补助面积 | >=142亩 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =142亩 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 退耕还林地合格率（株树保存率） | >=65% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 正式材料 | =65% | 7 |  |  |
|  |  |  | 退耕还草地覆盖率 | >=50% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 正式材料 | =50% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 正式材料 | =2024年12月25日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2019年退耕还林第三次补助标准 | <=400元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2020年退耕还草补助标准 | <=1000元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2020年退耕还草延长期补助标准 | <=100元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/亩 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2020年退耕还草种子款补助标准 | <=150元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150元/亩 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.24% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.58分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2019年新一轮退耕还林补助项目（艾古斯乡第三批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 81.45 |  | 81.45 |  | 81.45 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.45 |  | 81.45 |  | 81.45 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目投资81.448万元，针对2019年艾古斯乡2036.2亩退耕还林按每亩400元的标准进行第三次补助；通过实施该项目，对促进当地农业结构调整，实施农业产业化经营，提高人民生活水平，助推脱贫攻坚产业发展，事关我县扶贫成效，增加农民收入，农村生态建设和振兴战略目标的实现，具有十分重要的意义。 |  |  |  |  |  |  | 该项目截至目前主要用于2036.2亩2019年退耕还林第三次补助，退耕还林地合格率（株树保存率）达到65%，通过该项目的实施有效提高人民生活水平，助推脱贫攻坚产业发展，事关我县扶贫成效，增加农民收入。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年退耕还林第三次补助面积 | >=2036.20亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2036.2亩 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 退耕还林地合格率（株树保存率） | >=65% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =65% | 8 | 退耕还林地合格率（株树保存率）实际完成值高于预期指标值，指标完成率超100%。 |  |
|  |  |  | 资金兑现率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7.11 | 资金兑现率实际完成值高于预期指标值，指标完成率超100%。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月18日 | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2019年退耕还林第三次补助标准 | <=400元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/亩 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区民生状况 | 逐步改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助农户满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95.24% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.11分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年林草项目专项资金支付项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 393.04 |  | 393.04 |  | 382.04 |  | 10 |  | 97.2% |  | 9.30分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 393.04 |  | 393.04 |  | 382.04 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金项目资金393.035726万元，用于支付2023年林草专项项目资金，其中，1.英吉沙县2023年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护补助）项目（喀地财建〔2022〕128号），总投资29.2万元，需支付资金7.696212万元。2.英吉沙县2023年草原植被恢复费项目（喀地财建〔2022〕133号），总投资2万元，需支付资金0.38万元。3.英吉沙县 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复——森林防火）项目（喀地财建〔2022〕128 号），总投资20万元，需支付资金8.041988万元。4.英吉沙县 2023 年第二批中央财政林业草原改革发展资金国土绿化——造林补助（乡村绿化美化）项目（喀地财建〔2023〕48号），总投资20万元，需支付资金20万元。5.新疆英吉沙县 2023 年中央财政林业改革发展资金造林补助项目（喀地财建〔2022〕127号），总投资740万元，主要用于我县1万亩退化林修复及1000亩造林补助，需支付资金4.37万元。6.英吉沙县2023年第二批中央林业草原改革发展资金项目（喀地财建〔2023〕48号），总投资309.46万元，主要用于我县五座水库肥料、生态林电费、生态林补植苗木等，需支付资金96.268956万元。7.英吉沙县2023年中央财政林业改革发展资金（国土绿化——沙化土地封禁保护补偿）项目（喀地财建〔2022〕127号），总投资87.46万元，需支付资金27.40585万元。8.英吉沙县2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）林业有害生物防治项目（喀地财建〔2022〕128号），总投资60万元，主要用于我县6万亩幼林鼠兔害防治铁丝网采购，需支付资金50.25万元9.英吉沙县2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复-国有国家级公益林管护支出）项目（喀地财建〔2022〕128号），总投资130万元，主要用于22名管护员补助及2023年森林督察技术服务费用，需支付资金9.3万元。10.英吉沙县2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林资源培育补助（乡村绿化美化）项目（喀地财建〔2022〕128号），总投资600万元，需支付资金68.86666万元11.2023年英吉沙县林果提质增效示范园建设项目（喀地财建〔2022〕133号），总投资48万元，主要用于2个县级示范园建设，需支付资金15.872万元。12.2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复——森林防火）项目（喀地财建〔2023〕107号），总投资37万元，需支付资金11.61936万元。13.英吉沙县2023年自治区林业发展补助资金项目（喀地财建〔2022〕133号），总投资98.61万元，主要用于5座生态林管护站维修维护、克孜勒片区生态林防洪机械、补植沙枣苗木20万株，以及2022年机井维修设备款等费用，需支付资金60.2079万元。14.英吉沙县2022年森林植被恢复费异地植被恢复造林项目，项目总投资12.7568万元，主要用于县城至艾古斯乡路边71亩沙枣林建设费用，需支付资金12.7568万元。共计393.035726万元。 通过该项目的实施有效化解制约中小微企业发展的困难和化解群众信访事项，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目已执行资金382.04万元，已用于支付13笔2023年林草专项项目资金。该项目的实施有效化解了制约中小微企业发展的困难和化解群众信访事项，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付2023年林草专项项目资金 | >=14个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 8.21 | 偏差原因：由于供货商价格上涨，未达成协商一致暂定支付款项，改进措施：积极和供应商沟通，达成协商一致的情况下，进行资金支付。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2025年1月22日 | 0 | 偏差原因：由于材料价格上涨的原因导致供货商未按期供货，造成项目未完工，改进措施：积极和供货商协调沟通，达成项目一致的情况下继续开展项目 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付2023年林草专项项目资金平均成本 | <=28.07万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.39万元/个 | 19.06 | 偏差原因：由于供货商价格上涨，未达成协商一致暂定支付款项，改进措施：积极和供应商沟通，达成协商一致的情况下，进行资金支付 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成年度指标 | 20 | 偏差原因：由于材料价格上涨的原因导致供货商未按期供货，造成项目未完工，改进措施：积极和供货商协调沟通，达成项目一致的情况下继续开展项目 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目施工企业和群众的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.85% | 10 | 偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：一方面：建立常态化满意度调查机制，定期收集群众意见建议；根据反馈及时改进服务，提升服务质量和水平。另外一方面：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.57分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年登报费支付项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金0.75万元，用于支付1笔在喀什日报刊登的《英吉沙县2024年三北六期叶尔羌河—喀什噶尔河流域生态环境综合治理项目发包公告》的刊登费。该项目的实施，有效推进英吉沙县2024年三北六期叶尔羌河—喀什噶尔河流域生态环境综合治理项目的顺利开展，确保项目发包信息能够广泛、准确地传达给潜在的承包方及相关利益者，通过在具有权威性和广泛影响力的喀什日报上发布项目发包公告，能有效吸引有实力、符合要求的单位参与项目竞争，保障项目发包工作的公开、公平、公正，从而为项目的高质量实施奠定基础，推动英吉沙县生态环境综合治理工作取得积极成效，促进区域生态环境改善和可持续发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目执行资金0.75万元，用于有效推进英吉沙县2024年三北六期叶尔羌河—喀什噶尔河流域生态环境综合治理项目的顺利开展，确保了项目发包信息能够广泛、准确地传达给潜在的承包方及相关利益者。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 喀什日报刊登发报公告个数 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付刊登费成本 | <=0.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.75万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进英吉沙县2024年三北六期叶尔羌河—喀什噶尔河流域生态环境综合治理项目的顺利开展，确保项目发包信息能够广泛、准确地传达给潜在的承包方及相关利益者 | 有效推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效推进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益撰写发包公告人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：单位内部之间很重视项目实施改进措施：项目进度执行效率较低 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年英吉沙县杨盾蚧综合防治结余资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 35.82 |  | 35.82 |  | 35.82 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.82 |  | 35.82 |  | 35.82 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年英吉沙县杨盾蚧综合防治项目英吉沙县2020年重点防护林工程项目18.651864万元。英吉沙县2018年国家林木种质资源库建设一一滴灌材料及安装项目1.3345万元。英吉沙县2017年贫困林场防渗渠建设项目7.755832万元。英吉沙县2018年国家林木种质资源库建设道路硬化项目8.077804万元。以上四个项目合计申请资金35.8200万元。县财政紧张致使项目资金未及时支付，目前已出现多人上访情况，为解决上访问题，只能申请结余资金支付。通过项目实施，有效降低信访矛盾，提升政府公信力。的实施可有效化解制约中小微企业发展的困难和化解群众信访事项，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已执行资金35.82万元。已用于支付4笔历年债务。为英吉沙县2020年重点防护林工程项目18.651864万元。英吉沙县2018年国家林木种质资源库建设一一滴灌材料及安装项目1.3345万元。英吉沙县2017年贫困林场防渗渠建设项目7.755832万元。英吉沙县2018年国家林木种质资源库建设道路硬化项目8.077804万元。有效化解了制约中小微企业发展的困难和化解群众信访事项，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付资金笔数 | =4笔 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =4笔 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 14 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24 | 14 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 苗木采购款 | <=18.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.65万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 滴管材料及安装 | <=1.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.33万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 贫困林场防渗渠建设 | <=7.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.76万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 国家林木种质资源库建设道路硬化 | <=8.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.08万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解历史债务，提高政府公信力 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效化解 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益还款企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县2023年特色林果标准化生产示范基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 410.00 |  | 410.00 |  | 164.00 |  | 10 |  | 40.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 410.00 |  | 410.00 |  | 164.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设总投资为1025万元，其中：中央投资410万元，占总投资的40%；自筹资金615万元，占总投资的60%。完成林果企业4100亩特色林果基地建设，通过项目实施，全面逐年提高英吉沙县新梅产量，提升新梅品质，促进新梅产业发展，推动全县特色林果产业提质增效，增强喀什林果市场竞争力。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目已执行资金164万元，已支付水肥设施配套合同价40%的项目采购款。由于大部分资金暂未支付，目前未产生良好的社会效益。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特色林果基地建设基地面积 | >=4100亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1640亩 | 0 | 由于项目验收不合格，剩余的60%工程款未支付。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目未完成验收，导致出现偏差。 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | =2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2025年1月23日 | 0 | 由于目前项目暂未验收和完成，满意度暂时无法完成。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩中央补助标准 | <=1000元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/亩 | 20 | 由于项目验收不合格，剩余的60%工程款未支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全县特色林果产业提质增效 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 由于项目验收不合格，剩余的60%工程款未支付。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 由于目前项目暂未验收和完成，满意度暂时无法完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 30分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年中央财政“三北”工程补助资金（沙化土地封禁保护补偿支出）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 147.98 |  |  | 147.98 |  |  | 75.57 |  |  | 10 |  | 51.1% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 147.98 |  |  | 147.98 |  |  | 75.57 |  |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金147.98万元。用于聘用管护人员8名、封禁保护区新建141548平方米草方格（1*1m）、成效监测点运行维护(聘请第三方对沙化封禁监测辅站监测成效进行评估）、制作宣传单20000张，宣传横幅2条，指示牌10块，管护站运行支出（电费、水费、办公费、取暖费、巡护车辆油费及维修等），该项目的实施，对新疆维吾尔自治区英吉沙县布谷拉木国家沙化土地封禁保护区实施行之有效、生态效益显著的管护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目已执行资金75.571928万元，已用于支付1笔项目40%苗木款。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 |  | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用管护人员数 |  | >=8人 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 | =8人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 新建草方格面积 |  | >=141548平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 | =0平方米 | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，属于跨年项目，2025年继续实施。改进措施：项目实施后及时更新各项数据。 |  |
|  |  |  | 维护成效监测站个数 |  | >=1个 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，属于跨年项目，2025年继续实施。改进措施：项目实施后及时更新各项数据。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按评判等级赋分 |  | 原始凭证 | =100% | 7 | 偏差原因：项目正在实施中，属于跨年项目，2025年继续实施。改进措施：项目实施后及时更新各项数据。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按评判等级赋分 |  | 原始凭证 | =100% | 6 | 偏差原因：项目正在实施中，属于跨年项目，2025年继续实施。改进措施：项目实施后及时更新各项数据。 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 2024年12月25日 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 | 2025年1月22日 | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，属于跨年项目，2025年继续实施。改进措施：项目实施后及时更新各项数据。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 管护补偿支出成本 |  | <=30.91万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 | =30.91万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 社保成本 |  | <=14.18万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 | =14.18万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 公共管护成本 |  | <=70.77万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，属于跨年项目，2025年继续实施。改进措施：项目实施后及时更新各项数据。 |  |
|  |  |  | 成效监测点监测效果成本 |  | <=10万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 | =10万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 其他管护支出成本 |  | <=18.10万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 | =18.1万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 宣传培训成本 |  | <=4.01万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 2 |  | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 | =4.01万元 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位带动就业人数 |  | =8人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 |  | 工作资料 | =8人 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 持续促进我县生态环境的改善与治理 |  | 长期有效 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 |  | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，属于跨年项目，2025年继续实施。改进措施：项目实施后及时更新各项数据。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助管护人员满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 |  | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，属于跨年项目，2025年继续实施。改进措施：项目实施后及时更新各项数据。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 46分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | 2.80 |  | 10 |  | 40.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | 2.80 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划使用资金7万元，项目实施总面积347.85亩，补偿标准为200元/亩。英吉沙县2024年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目，此次任务涉及英吉沙县2021年已完成验收并落地上图的沙化土地人工造林共347.85亩，全部为人工造乔木林。依据立地条件、树种特性等，对验收合格并落地上图的任务，实施管护，主要包括补植、浇水、修枝等措施。围绕英吉沙县的实际情况，依据县域自然环境、社会和经济发展特点，遵循自然和经济发展规律，通过实施补植补造、浇水、修枝等措施，将使项目区内的生态环境得以改善，有效降低干热风、大风等自然灾害，减弱自然灾害对人民生产生活的危害，提高区域森林覆盖率，对改善项目区自然环境和人民生存环境发挥着重要的作用。通过实施新疆英吉沙县“三北”工程巩固成果项目管护，项目区域内防风固沙能力显著提高。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目已执行资金2.8万元，已用于支付项目40%款,对改善项目区自然环境和人民生存环境发挥着重要的作用。通过实施新疆英吉沙县“三北”工程巩固成果项目管护，项目区域内防风固沙能力显著提高。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护总面积（亩） | >=347.85亩 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0亩 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  |  |  | 乔木林面积（亩） | >=347.85亩 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0亩 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  |  | 质量指标 | 补植补造成活率（%） | >=70% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2025年1月22日 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补植支出成本 | <=90元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36元/亩 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  |  |  | 浇水支出成本 | <=50元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20元/亩 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  |  |  | 修枝支出成本 | <=110元/日 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44元/日 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善管护区植被情况 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达到年度指标且效果较差 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县2024年中央财政“三北”工程林草湿荒保护修复项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 515.20 |  | 515.20 |  | 79.51 |  | 10 |  | 15.4% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 515.20 |  | 515.20 |  | 79.51 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 修复退化林面积8050亩，补植苗木生长发育良好，树叶大小和色泽正常，无受损和病虫害现象，补植补造成活率70%以上，补植补造保存率65%以上；修复区林地郁闭度提高0.2以上；年度建设任务完成率90%以上；明显促进区域生态系统功能改善；明显促进项目区对沙尘区的遏制；项目带动当地人民劳动就业100人，增加居民经济收入，扩大生态效益。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目已执行资金79.510446万元。已支付项目设计费和40%的苗木采购款。由于该项目只支付了部分采购款，目前未产生较明显的效益。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退化林修复面积 | =8050亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0亩 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  |  | 质量指标 | 退化林修复质量合格率 | >=65% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2025年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年1月20日 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 退化林修复中央财政补助标准（元/亩) | =640元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.77元 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | >=100人次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人次 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  |  |  | 对沙尘源的遏制作用 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 保护修复区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分采购款。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县G3012高速公路和315国道两侧生态林电费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,199.66 |  | 1,199.66 |  | 597.61 |  | 10 |  | 49.8% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,199.66 |  | 1,199.66 |  | 597.61 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金1199.66万元，将用于完成支付1笔英吉沙县315国道两侧、G3012高速两侧及克孜勒9村5万亩生态林灌溉机井电费；有效确保生态林灌溉机井运行正常，保障生态林苗木浇水，保持维护生态环境。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目共计支付597.6068万元，用于完成支付1笔英吉沙县315国道两侧、G3012高速两侧及克孜勒9村5万亩生态林灌溉机井电费；有效确保生态林灌溉机井运行正常，保障生态林苗木浇水，保持维护生态环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及支付拖欠电费笔数 | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付拖欠电费成本 | <=1199.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =597.606775万元 | 0 | 偏差原因：做好项目计划，精确目标设置 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障克孜勒生态林灌溉机井正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：做好项目计划，精确目标设置 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益区居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，还没有产生效益，2025年继续实施。改进措施：项目实施后及时更新各项数据 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 40分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县克孜勒生态林护林员死亡判决赔偿金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.81 |  | 10.81 |  | 10.75 |  | 10 |  | 99.4% |  | 9.86分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.81 |  | 10.81 |  | 10.75 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据英吉沙县人民法院民事判决书，本单位所需赔偿误工费合计107525.5元和受理费563.19元，总共赔偿108088.69元。按照英吉沙县人民法院的判决书打算将原林业局办公楼租金总金额为18万元整，将此资金中用于支付英吉沙县生态林管护林员死亡补偿费108088.69元；这项目的实施能够缓解死亡人员家属经济负担，提高政府公信力 |  |  |  |  |  |  | 截至目前该项目总金额10.81元，执行金额10.75252万元，用于支付一笔英吉沙县生态林管护林员死亡补偿费10.75252万元。减少死亡人员家属经济负担，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赔偿人数 | =1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =1人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 赔偿合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =2024年12月24日 | 20 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 误工费赔偿金额 | <=107525.5元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =107525.5元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 受理费赔偿金额 | <=563.19元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0元 | 0 | 未完成原因：没有精确目标，整改原因：根据本单位年度工作计划，做好项目预算安排 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受赔偿家属满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.86分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县林业和草原局运转费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.28 |  | 4.28 |  | 4.28 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.28 |  | 4.28 |  | 4.28 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 原林业局办公楼租金已经到账，总金额为18万元整，将此资金中用于支付英吉沙县林业和草原局运转费用：1、车辆维修费22275.41元；2、碎纸机5100元；3、高拍仪700元；4、门禁考勤机1600元；5、综合布线费用3000元；6、A3、A4纸10080元。总金额42755.41元。该项目的实施有效解决单位历史欠款，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目执行资金4.28万元，用于支付英吉沙县林业和草原局运转费用：1、车辆维修费22275.41元；2、碎纸机5100元；3、高拍仪700元；4、门禁考勤机1600元；5、综合布线费用3000元；6、A3、A4纸10080元。总金额42755.41元。该项目的实施有效解决单位历史欠款，提高政府公信力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆维修数量 | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1辆 | 5 |  |  |
|  |  |  | 办公用品数量 | =5个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 车辆维修合规率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 5 |  |  |
|  |  |  | 办公用品购买合格率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年12月24日 | 20 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维修金额 | <=22275.41元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =22275.41元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 购买办公用品金额 | <=20480元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =20450元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位工作正常运转 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县生态林供水管道材料购买及灌溉机井保险项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 138.64 |  | 138.64 |  | 40.13 |  | 10 |  | 28.9% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 138.64 |  | 138.64 |  | 40.13 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金138.64万元，将用于完成支付英吉沙县生态林供水管道购买阀门，哈佛接，管道，机井维护所需配件等材料费用90万元；有效确保生态林灌溉机井运行正常，保障生态林苗木浇水，保持维护生态环境。英吉沙县315国道两侧、G3012高速两侧及克孜勒9村5万亩生态林128眼机井保险费用48.64万元；有效确保生态林灌溉机井运行正常，保障生态林苗木浇水，保持维护生态环境。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目英吉沙县315国道两侧、G3012高速两侧及克孜勒9村5万亩生态林127眼机井保险费用48.64万元，实际支付40.132万元；有效确保生态林灌溉机井运行正常，保障生态林苗木浇水，保持维护生态环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买管道材料数量 | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 10 |  |  |
|  |  |  | 机井保险数量 | >=128眼 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =127眼 | 9.8 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分保险费。改进措施：项目完成验收通过后支付剩余的钱。 |  |
|  |  | 质量指标 | 材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2025年1月22日 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分保险费。改进措施：项目完成验收通过后支付剩余的钱。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 管道材料支出成本 | <=90万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分保险费。改进措施：项目完成验收通过后支付剩余的钱。 |  |
|  |  |  | 机井保险支出成本 | <=48.64万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.132万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态林灌溉机井正常运行率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 说明材料 | =28.9% | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分保险费。改进措施：项目完成验收通过后支付剩余的钱。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 材料使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未完成原因：截至目前，项目还未实施完毕，只支付了部分保险费。改进措施：项目完成验收通过后支付剩余的钱。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 39.8分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 英吉沙县龙甫乡2016年度新一轮退耕还林项目苗木款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.59 |  | 4.59 |  | 4.59 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.59 |  | 4.59 |  | 4.59 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资45817.82元，用于完成英吉沙县龙甫乡2016年度新一轮退耕还林项目县级验收合格面积472.641亩退耕还林地块的苗木款，补助每亩96.94元。通过该项目的实施，极大地促进我县生态环境的改善与治理，持续巩固好退耕还林还草成果，预期受益补助农户满意度不低于95%。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月の1日，该项目执行资金4.59万元，主要用于龙甫乡2016年度退耕还林验收合格地块472.641亩按每亩96.94元的标准进行苗木款补助，通过实施该项目，促进了当地农业结构调整，实施农业产业化经营，提高了人民生活水平，助推脱贫攻坚产业发展，事关我县扶贫成效，增加农民收入，农村生态建设和振兴战略目标的实现，具有十分重要的意义。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放面积 | >=472.64亩 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =472.64亩 | 6 |  |  |
|  |  |  | 涉及该项目乡镇个数 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 退耕还林验收合格率 | >=65% | 行业标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =65% | 7 | 满意度指标的预期目标值设置偏低，指标超额完成。 |  |
|  |  |  | 资金补助兑现率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 7 | 满意度指标的预期目标值设置偏低，指标超额完成。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 7 | 满意度指标的预期目标值设置偏低，指标超额完成。 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 7 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金补助标准 | <=96.94元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 正式材料 | =96.94元/亩 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区民生状况 | 逐步改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | 逐步改善 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 持续促进我县生态环境的改善与治理 | 长期有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | 长期有效 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.24% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 解决林业和草原局退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县林业和草原局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.92 |  |  | 2.92 |  | 2.92 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.92 |  |  | 2.92 |  | 2.92 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总金额为29155.9元：1、林业局退休人员乌麦尔艾力·麦麦提同志，未缴纳69个月医保费，缴费基数321.1元/月，共计22155.9元；2、毛阿里林场返聘人员麦麦提·艾海麦提，2021年1月-2022 年1月返聘毛阿里林场，拖欠7000元返聘补助未付。该项目的实施能解决退休人员医疗保险费，返聘人员的返聘补助拖欠情况。 |  |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目已完成支付2.92万元，用于林业局退休人员乌麦尔艾力·麦麦提同志，未缴纳69个月医保费，缴费基数321.1元/月，共计22155.9元；2、毛阿里林场返聘人员麦麦提·艾海麦提，2021年1月-2022 年1月返聘毛阿里林场，拖欠7000元返聘补助未付。该项目的实施能解决退休人员医疗保险费，返聘人员的返聘补助拖欠情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 解决林业和草原局退休人员医疗保险费人数 | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 返聘补助人数 | =1人 | 计划标准 |  | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1人 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 问题解决率 | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月24日 | 计划标准 |  | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年12月24日 | 20 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 解决医疗保险金额 | <=22155.9元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =22155.9元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 解决返聘补助金额 | <=7000元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =7000元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决退休人员医疗保险费 | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
|  |  |  | 解决返聘人员返聘补助 | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 人员满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》