中共英吉沙县委员会

农村工作领导小组暨乡村振兴领导组

文    件

英乡振领〔2023〕43号

2023年英吉沙县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目变更调整审查意见

喀什地区乡村振兴领导小组：

为了更准确的体现巩固拓展脱贫攻坚成果，发挥衔接资金的最大效益，县农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组召集成员单位对2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目编制情况进行了认真审查。

一、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目变更情况

### 需要变更的项目2个，涉及资金1588.57万元。

1.英吉沙县乡村振兴示范村天然气入户建设项目（示范村），投资资金1100万元，建设内容：9村、10村、11村毗邻城区，为每户安装燃气表、报警器、自动开关，新建12公里管网等；现根据自治区下发的《关于进一步修改完善2023年脱贫县财政涉农资金统筹整合使用实施方案的通知》的要求，该项目建议由行业部门资金投入，衔接资金支持脱贫户(含监测对象)入户部分项目建设的要求，我县经研究决定，减少管网部分投资920万元。变更后，投入资金资金180万元，建设内容：9村、10村、11村毗邻城区，为每户安装燃气表、报警器、自动开关等。

2.英吉沙县2023年第一批乡镇国土空间总体规划村庄规划及村庄规划编制项目，计划投资448.57万元，建设内容：用于完成13个乡镇国土空间总体规划及13个村村庄规划编制工作，每个乡镇25.96万元，每个村11.62万元。其中通过实施乡镇国土空间总体规划项目明确乡镇建设用地规模，树立用地高效集约化思想，避免乡镇的规划及建设盲目扩张，资源浪费，乡镇国土空间总体规划充分发掘乡镇国土空间发展潜力，合理布局乡镇村空间。现根据自治区下发的《关于进一步修改完善2023年脱贫县财政涉农资金统筹整合使用实施方案的通知》的要求，该项目建设内容中13个乡镇国土空间总体规划不符合资金使用投向，建议通过原渠道资金予以支持；我县经研究决定，投资减少13个乡镇国土空间总体规划部分337.5万元。变更后，投入资金资金151.07万元，建设内容：用于完成13个村村庄规划编制工作。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目变更后情况

1.英吉沙县乡村振兴示范村天然气入户建设项目（示范村），减少管网部分投资920万元，分别用以下三个项目①喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园扩建项目-英吉沙县场项目390万元，建设内容为：购买4辆撒料车;18栋产羔圈的通风提升改造及加装羔羊养殖设施;地沟建设及配套电缆购置；②英吉沙县乌恰镇防渗渠建设项目用357.27万元，建设内容为：新建防渗渠道4.5km及配套渠系建筑物，流量0.2m³-0.5m³/s，渠型为装配式矩形渠。其中：乌恰（13）村0.36km、包孜洪巴希买里（15）村2.31km、阿亚克包孜洪（26）村1.55km、尤喀克包孜洪（27）村0.27km；③英吉沙县英吉沙镇防渗渠建设项目用172.73万元，建设内容为：新建防渗渠道2.5km及配套渠系建筑物，流量0.3m³-0.5m³/s，渠型为装配式矩形渠。

2.英吉沙县2023年第一批乡镇国土空间总体规划村庄规划及村庄规划编制项目，投资减少13个乡镇国土空间总体规划部分337.5万元，用英吉沙县乔勒潘乡防渗渠建设项目，建设内容为：新建防渗渠5.436km及配套渠系建筑物，流量0.5m³-0.1m³/s，渠型为现浇梯形、装配式矩形渠。其中：2村0.527km，3村1.046km，4、5村1.464km，11村2.399km。

经县农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组研究，同意向上级报备我县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目变更调整实施方案。

恳请地区乡村振兴领导小组审查、批准为盼。

附件：

1、英吉沙县关于2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目变更调整实施方案

2、英吉沙县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目变更表

中共英吉沙县委员会农村工作领导小组

暨乡村振兴领导小组

2023年9月24日