中共英吉沙县委员会

农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组

文    件

英乡振领〔2023〕45号

英吉沙县2023年第三批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案

为全面贯彻落实中央、自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署和地区关于的相关工作要求，夯实项目安排精准和资金使用精准基础，全面巩固提升脱贫成果，全面巩固提升贫困村退出成效，提高我县巩固脱贫攻坚成果项目的针对性、规范性和有效性，高标准建设好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，保证资金使用精准安全高效，提高“有效衔接”质量，健全稳定脱贫的长效机制。结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作和乡村振兴工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实新时代党的治疆方略和第三次新疆座谈会精神，特别是社会稳定和长治久安总目标，坚持摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管“四不摘”原则，推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴互融共进，进一步提升农民群众获得感、幸福感、安全感和满意度，在全面建成小康社会的基础上，为实现第二步目标打好坚实的基础。

二、基本原则

（一）坚持聚焦精准。把产业作为巩固提升的基础，在发展蔬菜种植、林果提质增效、农产品加工等方面下功夫，巩固提升的效益和质量。把就业作为巩固提升的重点，引导群众主动参与，增强获得感、幸福感、成就感。

（二）坚持现行标准。按照资金来源、整合规模合理确定项目规模。参照2022年项目执行单价标准，科学合理确保2023年项目标准。

（三）坚持群众参与。落实群众民主议事决策机制，发挥贫困群众的主体作用，引导其参与扶贫项目确定、建设、使用、监督、管理，提高参与度，增强获得感。

（四）坚持公开透明。严格公告公示制度，项目实施前、中、后逐级公示，竣工验收后公告，接受群众和社会监督，实行衔接项目阳光化管理。

三、任务目标

坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，实现措施到户精准、项目安排精准、资金使用精准和脱贫成效精准。通过脱贫巩固提升项目实施，全面巩固提升脱贫成果，继接乡村振兴。一是实现产业再提升，重点发展蔬菜种植、林果提质增效、农产品加工等项目，巩固提升产业质量效益。二是拓展和开发就业岗位，引导群众主动参与，增强获得感、幸福感、成就感。三是持续加大基础设施投入，提升农村农田水利、道路渠系、教育卫生、公共服务等设施。四是巩固提升脱贫不稳定户和边缘易致贫户脱贫成果。

四、年度建设任务与资金使用安排

2023年第三批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金407万元，涉及二大类2个子项目。其中：

### （1）产业发展1个，计划投入资金20万元，占总资金的4.91%。

（2）乡村建设行动项目1个，计划投入资金387万元，占总资金的95.09%。

1、英吉沙杏品质提升项目：计划总投资:20万元 ；规模：1.2万个，采购英吉沙杏采摘筐1.2万个，提高英吉沙杏采摘能力，拓宽农民群众销售渠道等。本次安排第三批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元，占总资金的4.91%。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年10月-2023年11月

绩效目标：（1）可发挥特色林果业优势，扶持发展特色产业，促进农业增效、间接促进农民增收。（2）社会效益：通过提高果品采摘率，降低坏果率，增加收入。通过项目实施，增加群众政府服务满意度，调动农民群众生产致富的积极性，通过项目建设，带动英吉沙县特色林果产业的发展，促进农民群众发展特色经济，培育农业经济新的增长点，形成全县林果增产、果农增收、果业发展新格局。

2、英吉沙县乔勒潘乡产业发展道路建设项目：计划总投资:387万元 ；规模：3.7727公里，本项目为英吉沙县乔勒潘乡产业发展道路建设项目，该项目为新建，本项目位于英吉沙县乔勒潘乡，共计新建3条路线，全长3.7727km。本次安排第三批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金387万元，占总资金的95.09%。

责任领导：李郭

责 任 人：黄世信

主管单位：农业农村局

实施单位：乔勒潘乡人民政府

建设期限：2023年10月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：公路是经济发展的动脉，农村公路修建对促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费有着十分重要的战略意义，乡村道路，是直接服务于农村，造福于农民的基础设施，也是公路经济最终得以形成的关键环节，形成统一的市场。（2）社会效益：农村公路能够使当地的交通运输不断完善,为投资者的注资提供便利,并充分挖掘该地的发展潜力,能够使当地居民获得更多的就业可能,这可以提高当地居民的物质生活条件。

五、资金使用及项目管理

（一）按照“四个不摘”要求，加大巩固提升资金投入。

1.严格落实计划方案。各乡镇、县直各行业主管部门要按照实施计划方案的要求，抓好项目的实施，全力完成好项目建设任务。

2.明确投入重点方向。资金投向主要用于产业扶贫、就业扶贫、基础设施等脱贫攻坚项目。

（二）注重项目档案和资金台账管理。各乡镇（村）、县直有关单位要对照方案，明确任务，要建好项目管理台帐；做好项目资金台账；各项档案要按照档案管理的要求执行，做到有专人管理，并确保档案完整、安全。

（三）要确保2023年财政衔接推进乡村振兴项目资金管理有序。

1.资金管理要做到依法办事，有章可循。严格按照中央、自治区有关资金管理办法操作。

2.账务处理要做到规范、及时。要严格按照扶贫资金管理办法和相关会计准则做好专项会计账务处理，要合理设置账务科目，账务处理要及时。

（四）资金拨付要及时。资金管理按有关办法执行；项目竣工审计结算后，除质保金外，不得滞留项目资金，要确保资金拨付及时高效。

六、工作要求

（一）组织领导。各乡镇、县直各主管单位明确工作责任，加强工作调度、推进项目建设、切实做好项目实施前的准备工作。

（二）公开公示。全县各乡镇、行政村、县直有关单位严格要求，将列入2023年财政衔接推进乡村振兴项目计划方案文件、项目资金计划、项目管理制度等信息及时向社会公开、实行公示制度，接受全社会的监督。

（三）组织实施。年度计划实施的项目，经县扶贫开发领导小组审定并公告公示后，按照项目建设管理规定和程序，抓紧组织实施。

（四）项目验收和后续管理。按照“谁审批、谁主管、谁负责”的原则，对实施的项目进行竣工验收，由项目主管部门牵头组织验收。严格按照项目管理有关规定收集、整理、归档。项目验收主要内容包括项目建设、资金使用、项目效益等。验收后须依据有关规定，划分产权归属，明确管护主体，落实管护责任。建立健全运行管护制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。

（五）绩效评价。绩效评价是项目建设主要内容，主要包括社会效益、经济效益、生态效益。乡镇人民政府和行业主管部门对各自负责实施和监管的项目要进行绩效评价，主要评价项目实施后绩效目标的实现程度和预期指标完成等实际减贫效果。对资金量大、影响面广、关注度高的项目要进行重点绩效评价。

（六）监督管理。衔接资金是乡村振兴领域的高压线，全县各级要确保衔接资金的高效运行和安全，不得挤占、挪用、骗取、套取扶贫资金；不得巧立名目，侵占或套用衔接项目，侵害群众利益。

纪检、审计、财政、乡村振兴局等部门应把衔接资金管理和项目建设作为监督检查的重点；各行业主管部门要加大技术指导和项目质量监管力度，确保项目进度和质量；全县各乡镇、县直部门作为项目实施主体（责任单位）要主动加强监管，加快项目建设进度，保证工程质量。乡镇人民政府要充分发挥联系包村干部、扶贫第一书记和访惠聚驻村工作队就近就地监管的作用，强化项目实施日常监管。

中共英吉沙县委员会农村工作领导小组

暨乡村振兴领导小组

2023年10月18日