《英吉沙县政府投资建设项目工程变更管理

办法》起草说明

一、起草背景

随着经济社会的发展，政府投资项目日益增多，项目变更管理的重要性愈发凸显。现行的政府投资项目变更管理规定在实际执行中存在一些问题，如变更审批程序不够规范、责任界定不够清晰、监督管理不够严格等，导致部分项目变更随意性较大，工程造价失控，影响了政府投资效益和项目的顺利实施。为解决这些问题，有必要制定一部统一、规范、完善的政府投资项目变更管理办法。

二、起草依据

1.《政府投资条例》（国务院令第712号）

2 .其他相关法律法规和政策文件

 三、主要内容

《办法》共六章二十八条，主要内容如下：

**第一章 总则**

明确了《办法》的制定目的、依据、适用范围、基本原则以及相关部门的职责分工。

**第二章 工程变更内容及分类**

规定了政府投资项目变更的具体范围，明确了不同金额和类型变更的审批权限，严格界定了可以变更的情形，防止随意变更。

**第三章 工程变更申报程序**

规范了项目变更的申报程序、申报材料要求以及审批流程，确保变更审批的科学性和规范性。实行分级分类审批，根据变更金额大小划分不同审批层级，提高审批效率。

**第四章 工程变更管理**

对变更项目的实施过程提出了具体要求，包括变更通知的下达、施工组织、工程质量和安全管理等。

**第五章 责任追究**

建立了监督检查机制，明确了相关部门在监督检查中的职责和任务。对违反《办法》规定的行为，依法追究相关单位和人员的责任，强化责任约束。实行责任倒查制度，对因变更管理不善导致的问题，追究相关责任人的责任。

**第六章 附则**

规定了《办法》的解释权、施行日期等内容。

四、需要说明的问题

1. 关于变更审批权限的划分：根据项目投资规模和变更金额大小，合理划分了不同层级部门的变更审批权限，既保证了审批的科学性和严肃性，又提高了工作效率。同时，为确保重大变更事项的决策科学性，对于重大变更实行集体决策制度。

2. 关于监督检查机制的建立：为确保《办法》的有效实施，建立了全方位的监督检查机制，加强对项目变更全过程的监督管理。同时，鼓励社会公众参与监督，畅通投诉举报渠道，对违规行为及时进行查处。建立监督检查结果通报制度，对发现的问题及时通报相关单位，并督促整改落实。

 英吉沙县发展和改革委员会

 2025年8月27日