新疆财政支出绩效自评报告编制要求

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙工业园区管理委员会成立于2009年12月，2010年12月成为自治区级工业园区。主要职能是贯彻执行各项方针政策，全面领导园区工作；研究编制、组织园区的经济社会发展规划；制定相应配套政策、管理办法和实施细则；对入园的开发建设单位和经济实体进行宏观管理，做好服务工作；对入园项目进行把关，按程序报有关部门审批和备案；负责协调相关部门和单位涉及园区的有关工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

主要建设规模处理规模近期（2018 -2022年）0.5万立方米/日，远期（2023-2030年）1万立方米/日。主要建设内容是粗格栅及提升泵井、细格栅及沉砂池、事故调节池、初次沉淀池、综合水池、二次沉淀池、混凝沉淀池、过滤器基础、消毒池、出水计量槽、管道混合井、除臭设备基础、污泥池、加药脱水间、综合生产用房、进水在线监测间、出水在线监测间、辅助生产用房、综合办公楼、门卫室、围墙、大门、道路、污水处理厂配套相关设备设施、附属等。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

该项目的用途、范围是处理污水，近期（2018 -2022年）处理0.5万立方米/日，远期（2023-2030年）处理1万立方米/日。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英吉沙县工业园（纺织服装产业园区）污水处理厂建设项目预算安排总额为2000万元，其中财政资金0万元，自筹资金0万元，其他资金2000万元，2018年实际收到预算资金2000万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金1497.8534万元，预算执行率74.89%。项目资金主要用于支付英吉沙县工业园（纺织服装产业园区）污水处理厂建设项目1497.8534万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙工业园区管理委员会相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

英吉沙县工业园（纺织服装产业园区）污水处理厂项目由英吉沙县供排水公司作为业主进行招标，中标单位：新疆陆通建筑安装工程有限公司，合同金额：17557073.08元；英吉沙县工业园（纺织服装产业园区）污水处理厂设备项目由英吉沙县供排水公司作为业主进行政府采购，中标公司：浩蓝环保股份有限公司，中标价：8535681元；英吉沙县工业园（纺织服装产业园区）污水处理厂监理由英吉沙县供排水公司作为业主进行招标，中标单位：豫通工程管理有限公司，中标金额：156000元。

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，英吉沙工业园区管理委员会建立了相关制度保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

经济性：改善园区入驻企业环境，提升污水处理水平。

效率性：项目的实施进度和完成质量100%。

效益性：生态环境得到提升，处理园区入驻企业污水排放，减少环境污染。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 待2019年援疆资金到位后继续支付项目款。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：严格按照财务规定拨付工程款。

2、存在的问题：无。

3、建议：无。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解英吉沙县工业园（纺织服装产业园区）污水处理厂项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县工业园（纺织服装产业园区）污水处理厂项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》