英吉沙县乡（镇）村工厂附属建设项目财政支出绩效自评报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

- 英吉沙县企业服务中心2011年成立,隶属于英吉沙县商务和经济信息化委员会,2016年-2017年，根据县人民政府安排，英吉沙县企业服务中心负责实施英吉沙县乡镇村工厂建设项目及其附属工程项目,主要是乌恰乡、萨罕乡、克孜勒乡三个乡集中连片工厂11座(9座2016平方米,2座1176平方米),共计面积20496平方米。项目由山东诚祥建设集团股份有限公司中标承建，合同价为83.08万元 。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

根据招商引资企业生产所需的相关配套设施需求，为确保英吉沙县乡镇村工厂建设项目中所建设的三个乡11座集中连片工厂全部投入使用，并其发挥最大社会效益，从而带动当地农村农民实现就近就地就业达2000人以上目标，启动实施了英吉沙县乡镇村工厂附属工程建设项目。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目

3、项目用途及范围

英吉沙县乡镇村工厂附属建设工程项目主要对乌恰乡、萨罕乡、克孜勒乡等三个乡11座集中连片工厂的围墙、围栏、厂区前后门用途、厂区的路面硬化等内容进行建设，确保集中连片工厂达到投产需要。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英吉沙县乡镇村工厂附属建设工程项目预算安排总额为83.08万元，其中县自筹资金83.08万元，2018年实际收到预算资金83.08万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

英吉沙县乡镇村工厂附属建设工程项目实际支付资金83.08万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付83.08万元项目建设费用。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙县企业服务中心相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于正常招投标项目,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2017年10月27日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

包括：项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目实施过程中，英吉沙县企业服务中心建立了《英吉沙县企业服务中心申请审核业务手册》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《英吉沙县企业服务中心日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标1个，二级指标1个，三级指标1个，其中已完成三级指标1个，指标完成率为100%。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

短期性项目主要分析项目的移交和后续管理；长期性项目主要分析下一年度计划及安排等。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法:项目实施过程中，英吉沙县企业服务中心建立了严格项目投标程序，严格按照相关规定以及设计进行实施，认真督促检查，及时进行监理跟进，确保项目实施质量。

2、存在的问题：项目资金到位方面还不够及时。

3、建议：无。

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解英吉沙县乡镇村工厂附属建设工程项目项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后执行其它项目提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》