新疆财政支出绩效自评报告编制要求

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙工业园区管理委员会成立于2009年12月，2010年12月成为自治区级工业园区。主要职能是贯彻执行各项方针政策，全面领导园区工作；研究编制、组织园区的经济社会发展规划；制定相应配套政策、管理办法和实施细则；对入园的开发建设单位和经济实体进行宏观管理，做好服务工作；对入园项目进行把关，按程序报有关部门审批和备案；负责协调相关部门和单位涉及园区的有关工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

1、根据县委、县人民政府安排，为了保证园区内所植苗木成活，英吉沙工业园区管理委员会对园区义务植树区内的绿化管网进行维护，对园区绿化带1号、2号水源地10千伏配电线路工程高压设备安装等项目进行政府采购。

2、支付英吉沙县工业园区供排水二期管网工程尾款，积极化解债务。

3、支付英吉沙县工业园区供排水二期管网工程监理尾款，积极化解债务。

4、支付英吉沙工业园区义务植树区供水管网建设项目工程监理尾款，积极化解债务。

5、支付英吉沙工业园区义务植树区供水管网建设项目工程尾款，积极化解债务。

2、项目基本性质

园区义务植树区内的绿化管网进行维护，对园区绿化带1号、2号水源地10千伏配电线路工程高压设备安装等项目进行政府采购，为新建项目；英吉沙县工业园区供排水二期管网工程和英吉沙工业园区义务植树区供水管网建设项目为延续项目。

3、项目用途及范围

# 根据县委、县人民政府安排，为了保证园区内所植苗木成活，英吉沙工业园区管理委员会对园区义务植树区内的绿化管网进行维护，经招投标，中标价：3.286万元；对园区绿化带1号、2号水源地10千伏配电线路工程高压设备安装等项目进行政府采购，中标价：12.918万元；支付英吉沙县工业园区供排水二期管网工程尾款66.519378万元；支付英吉沙县工业园区供排水二期管网工程监理尾款1.882159万元；支付英吉沙工业园区义务植树区供水管网建设项目工程监理尾款0.686179万元；支付英吉沙工业园区义务植树区供水管网建设项目工程尾款4.430799万元。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年自治区专项资金（园区基建补助）预算安排总额为100万元，其中财政资金0万元，自筹资金0万元，其他资金89.722515万元，2018年实际收到预算资金89.722515万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

# 本项目实际支付资金89.722515万元，预算执行率89.72%项目资金主要用于支付英吉沙工业园区管理委员会对园区义务植树区内的绿化管网进行维护，经招投标，中标价：3.286万元；对园区绿化带1号、2号水源地10千伏配电线路工程高压设备安装等项目进行政府采购，中标价：12.918万元；支付英吉沙县工业园区供排水二期管网工程尾款66.519378万元；支付英吉沙县工业园区供排水二期管网工程监理尾款1.882159万元；支付英吉沙工业园区义务植树区供水管网建设项目工程监理尾款0.686179万元；支付英吉沙工业园区义务植树区供水管网建设项目工程尾款4.430799万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙工业园区管理委员会相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于进行检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，英吉沙工业园区管理委员会建立了相关制度保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标22个，其中已完成三级指标22个，指标完成率为100%。

经济性：改善园区入驻企业环境，提升园区环境水平。

效率性：项目的实施进度和完成质量100%。

效益性：生态环境得到提升，供排水得到解决，减少环境污染。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

继续对未支付完的项目资金进行支出。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：严格按照财务规定拨付工程款。

2、存在的问题：无。

3、建议：无。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年自治区专项资金（园区基建补助）资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县工业园（纺织服装产业园区）污水处理厂项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》