新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：英吉沙县卡回水库工程

实施单位（公章）：英吉沙县水管总站

主管部门（公章）：英吉沙县水利局

项目负责人（签章）：喀米力

填报时间：2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

设计单位：湖南省水利水电勘测设计研究总院

监理单位：北京阳光政信投资有限公司

施工第一标段：山西省水利建筑工程局

施工第二标段：中铁五局集团有限公司

施工第三标段：江西赣禹工程建设有限公司

施工第四标段：江西金峰水利建筑工程有限公司

施工第五标段：新疆泰治建设工程有限公司

施工第六标段：江西中捷工程建设有限公司

施工第七标段：和田开元建筑安装工程有限责任公司

施工第八标段：新疆开维喜阀门成套有限公司

施工第九标段：深圳市宏电技术股份有限公司

代建单位：黄河勘测规划设计有限公司

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

该工程分为蓄水工程和引水工程，主要由引水渠、拦河坝、灌溉放水兼泄洪涵洞等组成。引水工程采用明渠的方式从新建引水渠、改建卡回渠、卡回渠分水闸、最后进入新建引水支渠向水库引水；大坝坝体均质土坝，坝顶高程1419.2米，最低建基面高程1388米，最大坝高31.2米，坝顶全长3750米，坝顶宽6米；灌溉兼放水涵洞布置于工程区南侧，由闸前引渠段、进口闸室段、无压洞身段、出口消能段组成。建设内容现已全部建设完成。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

水库控制灌溉面积30.82万亩，改善灌溉面积14.7万亩。水库正常蓄水位1416.2米，相应库容为2477万立方米，死水位1399.5米，淤沙高程1398.5米，死库容295万立方米，调节库容2182万立方米。通过项目的实施，可以促进当地农民收入水平；水库水温为富有植物生长和发育作用，提供了良好环境：改善水质，改善库区生态用水；

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

目前已全部到位，到位率达100%。

2、项目资金执行情况分析

卡回水库建设工程，2018年项目执行1626.53万元。

3、项目资金管理情况分析

所有拔入到县水利局的专项资金均拔入到水利局在英吉沙县所设立的专户，实行专户专账管理。项目核算按照相应的规定进行核算，财务资料分项目保管。

# （三）项目资金管理情况分析

项目资金的支出符合喀什地区相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

2018年，英吉沙县卡回水库工程项目，项目法人单位为英吉沙县水管总站，实行项目“四制”要求。在实施工程中，严格按照批复的实施方案确定的建设内容和标准进行实施，对于跨村项目实行分段分村负责制，乡镇负责统筹衔接。施工过程中，明确专门技术人员进行跟踪指导，对项目进行质量、进度和资金控制。

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

为确保项目的顺利实施，水利局加强了项目建设前、中、后的管理以及项目资金的监督管理。

项目管理制度建设方面：建立健全了水利项目建设“四个一”制度，严格按照水利工程施工质量管理标准，加强现场监管，下派技术监督员到施工现场，监督检查施工质量，形成了分管领导分工负责、技术人员具体负责、施工监理齐抓共管的工程质量监督保障机制，同时加强进度控制，落实建设进度统计工作，实现上报统计水利投资执行情况与工程建设进度相一致，对影响水利建设项目的重点难点问题逐项研究，提出的目标任务、措施办法，帮助基层和建设单位及时解决问题，加快工程建设进度，确保按期完成建设任务。

监督检查管理方面：建立严格的监督检查机制，强化追责问责，确保水利建设加快推进。采取检查、专项稽查、定期督导等方式，全面加强督导检查。

项目建设资金管理方面：切实加强项目资金管理，设立财务专户，做到专款专用，保障资金安全。建立健全水利系统内部的约束机制和会计核算监督体系，切实强化国有资产监督，促进党风廉政建设。杜绝吃、拿、卡、要现象的发生，保障了水利事业的健康发展。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

英吉沙县卡回水库建设内容，现已全部建设完成，于2018年12月28日，由英吉沙县水利局主持了该项目分部工程验收并，分部工程验收等级合格。

（2）项目完成质量。

在项目工程质量方面，我单位严格按照相关规定，对质量进行严格管控，相关项目委托第三方进行检测，质量能够达到要求。

2、效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

通过开展项目的建设实施，调节了库容与蓄水量，促进了当地劳动就业。

（2）项目实施的社会效益分析。

水库控制灌溉面积30.82万亩，改善灌溉面积14.7万亩。水库正常蓄水位1416.2米，相应库容为2477万立方米，死水位1399.5米，淤沙高程1398.5米，死库容295万立方米，调节库容2182万立方米，1000年一遇校核洪水位为1416.32米，水库总库容2498万立方米，最大坝高31.2米。（3）项目实施的生态效益分析。

项目实施后，水库水温为富有植物生长和发育作用提供了良好环境；合理开发利用水库资源。

3、满意度指标完成情况分析。

通过项目的实施，水利基础设施不断改善，灌溉条件得到有效改善，最终受益为项目区广大农民群众，农民收入不断提高，得到农民群众的肯定。

完成三级指标13个

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年建设完成，本项目现在还未正常运行，绩效目标暂未全部达成。

原因分析：专业技术人才缺乏，无水库管理人员，工程还未进行审计。

# 五、其他需要说明的问题

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目建设管理过程规范，完成了建设内容预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》