新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：英吉沙县克孜勒乡1、2、3、13、14村农村饮水安全巩固提升工程

实施单位（公章）：英吉沙县信和水利发展投资有限责任公司

主管部门（公章）：英吉沙县水利局

项目负责人（签章）：卡哈尔

填报时间：2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

建设单位：英吉沙县信和水利发展投资有限公司

施工单位：湖北田源建设工程有限公司

监理单位：喀什宏途工程监理有限公司

主管部门：英吉沙县水利局

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本工程覆盖克孜勒乡1、2、3、13、14村，农村总人口7869人，其中包括1、2、13、14村5784人，3村人口2085人。建设此项目，可加大项目区供水规模，提高供水保证率，提高农民正常的生产生活水平。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

建设此项目，可加大项目区供水规模，提高供水保证率，提高农民正常的生产生活水平。

克孜勒乡3村水厂为现有的水厂基础上进行改造，1、2、13、14村新建集中式水厂，新凿2眼机井，3村水厂铺设管道总长度13.87km，1、2、13、14村集中式水厂设计铺设管道45.704km。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 项目资金实际使用情况分析

- 英吉沙县克孜勒乡1、2、3、13、14村饮水安全工程，本年支付410万元。

# （三）项目资金管理情况分析

已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；③资金的拨付是有完整的审批程序和手续；④不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

招标人：英吉沙县水利局；招标代理公司：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司。

内容摘要：此次招标分为3个标段，施工一个标段，监理一个标段，勘察设计一个标段。施工开标时间：2018年2月27日，监理开标时间：2018年1月25日，勘察设计开标时间：2017年8月29日。

一、开工报告

日期：2018年3月2日（合同工期2018年3月3日--2018年7月20日）

内容摘要：2018年3月2日，已完成相关准备工作，具备开工条件，建设单位、监理单位、施工单位负责人共同签字确认，该工程开工。

二、工程竣工验收证明书

日期：2018年9月29日

内容摘要：经建设单位、设计单位、监理单位、县发改委、环保局、人社局、县财政局人员共同参与验收，经由建设单位、施工单位相关人员签章验收合格。

三、竣工验收备案

日期：2018年9月29日

内容摘要：经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位、质量监督站共同签章完成竣工验收备案。

# （二）项目管理情况分析

项目法人单位为英吉沙县水管总站，实行项目“四制”要求。在实施工程中，严格按照批复的实施方案确定的建设内容和标准进行实施，对于跨村项目实行分段分村负责制，乡镇负责统筹衔接。施工过程中，明确专门技术人员进行跟踪指导，对项目进行质量、进度和资金控制。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 该工程完工后交付县农村饮水安全工程管理站负责日常运行维护。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

资金专款专用

2、存在的问题：有些农民节水意识淡薄，对饮水设施保护工作不到位。

3、建议：大力加强宣传教育

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解英吉沙县克孜勒乡1、2、3、13、14村农村饮水安全巩固提升工程项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》