英吉沙县扶贫项目绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年大型灌区续建配套与节水改造项目

实施单位（公章）：英吉沙县信和水利发展投资有限责任公司

主管部门（公章）：英吉沙县水利局

项目负责人（签章）：喀米力.库尔班

填报时间：2019年1月29日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

建设单位：英吉沙县水管总站

监理单位：新疆泽信工程管理有限公司

青海光宇水电工程咨询有限公司

施工单位：2018年大型灌区续建配套与节水改造项目包括：喀什噶尔河灌区英吉沙县骨干工程青年水库引水渠节水改造工程（新疆成业建设集团有限公司）、喀什噶尔河灌区英吉沙县骨干工程青年水库-康赛水库输水渠节水改造工程（新疆成业建设集团有限公司）、喀什噶尔河灌区英吉沙县托普鲁克乡3村2支渠节水改造工程（新疆盛豪建筑安装工程有限公司）、喀什噶尔河灌区英吉沙县沙汗水库输水渠节水改造工程（新疆万河升远建筑工程有限公司）、喀什噶尔河灌区英吉沙县康赛水库输水渠节水改造工程（三明市水利水电工程有限公司）、喀什噶尔河灌区英吉沙县骨干工程青年水库-阿克尔水库输水渠节水改造工程（三明市水利水电工程有限公司）、喀什噶尔河灌区英吉沙县库阿什水库输水渠节水改造工程（喀什地区长河水利水电工程有限责任公司）。改建渠道19.578公里，设计流量1.3-7m3/s，现已全面建设完成，其他已达到绩效目标。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

改建渠道19.578公里，设计流量1.3-7m3/s　截至目前，新建内容已全部完成，其他目标达到既定要求。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

- 项目用途及范围

大力提高了灌溉水利用效率，节约了劳动力，节约了水资源，为农村田间灌溉提供了便利的水源保证。解决农村贫困户用水问题。

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

中央资金3991万元已全部到位，到位率达100%。

2、项目资金执行情况分析

该项目投资3991万元，2018年项目执行3078.75万元。

3、项目资金管理情况分析

所有拔入到县水利局的专项资金均拔入到水利局在英吉沙县所设立的专户，实行专户专账管理。项目核算按照相应的规定进行核算，财务资料分项目保管。

# （三）项目资金管理情况分析

项目资金的支出符合喀什地区相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目，由水利局建设实施，实行项目“五项制”。在实施工程中，严格按照批复的实施方案确定的建设内容和标准进行实施，对于跨村项目实行分段分村负责制，乡镇负责统筹衔接。施工过程中，明确专门技术人员进行跟踪指导，对项目进行质量、进度和资金控制。

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

为确保项目的顺利实施，水利局加强了项目建设前、中、后的管理以及项目资金的监督管理。

项目管理制度建设方面：建立健全了水利项目建设“四个一”制度，严格按照水利工程施工质量管理标准，加强现场监管，下派技术监督员到施工现场，监督检查施工质量，形成了分管领导分工负责、技术人员具体负责、施工监理齐抓共管的工程质量监督保障机制，同时加强进度控制，落实建设进度统计工作，实现上报统计水利投资执行情况与工程建设进度相一致，对影响水利建设项目的重点难点问题逐项研究，提出的目标任务、措施办法，帮助基层和建设单位及时解决问题，加快工程建设进度，确保按期完成建设任务。

监督检查管理方面：建立严格的监督检查机制，强化追责问责，确保水利建设加快推进。采取检查、专项稽查、定期督导等方式，全面加强督导检查。

项目建设资金管理方面：切实加强项目资金管理，设立财务专户，做到专款专用，保障资金安全。建立健全水利系统内部的约束机制和会计核算监督体系，切实强化国有资产监督，促进党风廉政建设。杜绝吃、拿、卡、要现象的发生，保障了水利事业的健康发展。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标18个，其中已完成三级指标18个，指标完成率100%。

1.效率性。

（1）项目完成数量。

按照法人的进度计划、工期计划和验收计划，该项目现已全部建设完成，并已通过单位工程验收，单位工程验收等级合格。

（2）项目完成质量。

在项目工程质量方面，我单位严格按照相关规定，对质量进行严格管控，相关项目委托专业检测单位，质量能够达到要求。

2、效益性。

（1）项目实施的经济效益分析。

通过开展项目的建设实施，促进了当地劳动就业，扩大了农田灌溉面积，有效的节约了水资源浪费。

- 项目实施的社会效益分析。

项目覆盖7个乡，促进当地劳动力就业数量，施工单位优先聘用当地本籍农民工115人，促进了当地就业发展水平，帮助人民群众人人受益，不漏一户不漏一村。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

该项目将由英吉沙县水管总站负责运行管理。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

# 质量专人监管、进度专人负责、建设管理专人统筹协调，

# 保质保量完成目标任务。

- 存在的问题

无

- 建议

抓好运行管理工作，工程发挥应有效益。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目建设管理过程规范，完成了建设内容预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》