新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：英吉沙县31个脱贫退出村基础实施建设项目

实施单位（公章）：英吉沙县水利局

主管部门（公章）：英吉沙县水利局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月28日

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2017年英吉沙县31个脱贫退出村基础实施建设项目，建设单位为英吉沙县水利局，管材供应单位为新疆润丰源科技有限公司。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

2017年英吉沙县31个脱贫退出村基础实施建设项目，计划为2017年英吉沙县31个脱贫退出村新铺设村级管道22.9公里，自来水入户586户，目前已全部完工。

2、项目基本性质

2017年英吉沙县31个脱贫退出村基础实施建设项目为2017年新增项目。

3、项目用途及范围

为保证2017年31个脱贫退出村如期脱贫退出，达到“通水”的要求，英吉沙县水利局2017年建设实施了年英吉沙县31个脱贫退出村基础实施建设项目，该项目涉及英吉沙县12个乡31个脱贫退出村，主要建设内容为31个脱贫退出村新铺设村级管网22.9公里（供水不正常、在柏油路下面存在跑、冒、滴、漏等问题），新建户、新增户自来水入户586户。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英吉沙县31个脱贫退出村基础实施建设项目预算资金总额为4.2万元，其中财政资金4.2万元，自筹资金0万元，2018年实际到位资金4.2万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金4.2万元，预算执行率为100%。该项目资金主要用于支付工程费用4.2万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目资金拨付严格按照英吉沙县相关财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目施工属于经常性零星项目，没有达到招标限额，由本单位自行组织施工建设，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

入户管材采购进行政府采购招标，由于该项目投标单位不足三家，最后通过竞争性谈判确定中标单位为新疆润丰源科技有限公司。

本项目不存在调整情况

为保证质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2017年11月完成检查验收，检查合格后按合同规定支付资金。

# （二）项目管理情况分析

为确保项目的顺利实施，水利局加强了项目建设前、中、后的管理以及项目资金的监督管理。

项目管理制度建设方面：建立健全了水利项目建设“四个一”制度，严格按照水利工程施工质量管理标准，加强现场监管，下派技术监督员到施工现场，监督检查施工质量，形成了分管领导分工负责、技术人员具体负责、施工监理齐抓共管的工程质量监督保障机制，同时加强进度控制，落实建设进度统计工作，实现上报统计水利投资执行情况与工程建设进度相一致，对影响水利建设项目的重点难点问题逐项研究，提出的目标任务、措施办法，帮助基层和建设单位及时解决问题，加快工程建设进度，确保按期完成建设任务。

监督检查管理方面：建立严格的监督检查机制，强化追责问责，确保水利建设加快推进。采取检查、专项稽查、定期督导等方式，全面加强督导检查。

项目建设资金管理方面：切实加强项目资金管理，设立财务专户，做到专款专用，保障资金安全。建立健全水利系统内部的约束机制和会计核算监督体系，切实强化国有资产监督，促进党风廉政建设。杜绝吃、拿、卡、要现象的发生，保障了水利事业的健康发展。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标15个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为100%。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目建设管理过程规范，完成了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》