英吉沙县扶贫项目绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：英吉沙县北部八乡农村饮水安全巩固提升工程

实施单位（公章）：英吉沙县农村饮水安全工程管理站

主管部门（公章）：英吉沙县水利局

项目负责人（签章）：王海龙

填报时间：2019年1月29日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

建设单位：英吉沙县农村饮水安全工程管理站

设计单位：新疆兵团勘察设计院（集团）有限责任公司

监理单位：新疆永嘉工程咨询有限公司

施工单位：山东黄河东平湖工程局（一标）

福建星洲水利水电工程有限公司（三标）

福建省中禹水利水电工程有限责任（五标）黑龙江水利水电集团冲填公司（六标）

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

新建水源工程、新建输水工程、新建总水厂工程、新建、改建配水管网工程，配水主干设置管阀门井60座，调蓄池3座（2座600m3,1座2000m3），新建配水主干管长38.47km（DN630～DN355），新建改造配水分干管长32.25km（DN 355～DN 160），压力等级0.6MPa～1MPa。工程日供水规模为35836.37 m3，年均取水量1038.03万m3/年，供水总人口322498人，其中北部八乡日供水量18943.44m3,供水人口169793人，南部四乡16892.93 m3，供水人口152705人。入户3000户。全部内容现已全部建设完成，达到既定的目标要求。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

- 项目用途及范围

大力解决英吉沙县不安全饮水问题、贫困户饮水问题及全县用水现状得到全面加强。

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

中央资金12720.61万元已全部到位，到位率达100%。

2、项目资金执行情况分析

该项目投资12720.61万元，2018年项目执行10866.26万元。

3、项目资金管理情况分析

所有拔入到县水利局的专项资金均拔入到水利局在英吉沙县所设立的专户，实行专户专账管理。项目核算按照相应的规定进行核算，财务资料分项目保管。

# （三）项目资金管理情况分析

项目资金的支出符合喀什地区相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目由英吉沙县农村饮水安全工程管理站负责实施，实行项目“五项制”。在实施工程中，严格按照批复的实施方案确定的建设内容和标准进行实施，对于跨村项目实行分段分村负责制，乡镇负责统筹衔接。施工过程中，明确专门技术人员进行跟踪指导，对项目进行质量、进度和资金控制。

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

为确保项目的顺利实施，水利局加强了项目建设前、中、后的管理以及项目资金的监督管理。

项目管理制度建设方面：建立健全了水利项目建设“四个一”制度，严格按照水利工程施工质量管理标准，加强现场监管，下派技术监督员到施工现场，监督检查施工质量，形成了分管领导分工负责、技术人员具体负责、施工监理齐抓共管的工程质量监督保障机制，同时加强进度控制，落实建设进度统计工作，实现上报统计水利投资执行情况与工程建设进度相一致，对影响水利建设项目的重点难点问题逐项研究，提出的目标任务、措施办法，帮助基层和建设单位及时解决问题，加快工程建设进度，确保按期完成建设任务。

监督检查管理方面：建立严格的监督检查机制，强化追责问责，确保水利建设加快推进。采取检查、专项稽查、定期督导等方式，全面加强督导检查。

项目建设资金管理方面：切实加强项目资金管理，设立财务专户，做到专款专用，保障资金安全。建立健全水利系统内部的约束机制和会计核算监督体系，切实强化国有资产监督，促进党风廉政建设。杜绝吃、拿、卡、要现象的发生，保障了水利事业的健康发展。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标23个，其中已完成三级指标23个，指标完成率100%。

1.效率性。

（1）项目完成数量。

按照法人的进度计划、工期计划和验收计划，实行“代建制”管理，该项目现已全部建设完成，并已通过单位工程验收，单位工程验收等级合格。

（2）项目完成质量。

在项目工程质量方面，我单位严格按照相关规定，对质量进行严格管控，相关项目委托专业检测单位，质量能够达到要求。由监理、代建、业主三方共同监督管理，严格保证施工质量。

2、效益性。

（1）项目实施的经济效益分析。

通过开展项目的建设实施，促进了当地劳动就业，节约了劳动力83163人。

- 项目实施的社会效益分析。

受益农村人口数量25.4168万人；项目覆盖村159个；项目覆盖北部8个乡镇贫困户0.86万户；项目覆盖北部8个乡镇贫困人口3.78万人；项目覆盖南部5个乡镇贫困户0.64万户；项目覆盖南部5个乡镇贫困人口2.62万户；英吉沙县饮水不安全受益总人口数量3.2167万人；

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 该项目将由英吉沙县农村饮水安全工程管理站负责运行管理。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

质量、进度、安全、资金四步抓,保质保量完成项目任务。

- 存在的问题

无

- 建议

无

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目建设管理过程规范，完成了建设内容预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》