新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：英吉沙县色提力乡喀勒加克村（3村）村级惠民生渠道建设项目

实施单位（公章）：英吉沙县水管总站

主管部门（公章）：英吉沙县水利局

项目负责人（签章）：喀米力

填报时间：2019年1月15日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

施工单位：新疆三友工程建设有限公司

监理单位：喀什宏途工程监理有限公司

设计单位：喀什地区水利水电勘察设计院

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

为改善英吉沙县色提力乡喀勒加克村（3村）水利基础设施条件，提高水的利用率，减轻农民负担，按照县委、县人民政府的安排部署，对英吉沙县色提力乡喀勒加克村（3村）渠道进行防渗改建。经英发改字【2017】121号文批准建设，主要建设内容为：改建渠道总长6.904公里，渠系建筑物共204座。目前，该项目建设内容已完成，完成任务目标的100%。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

通过对防渗渠道的改建，水利基础设施得到有效改善，农业生产条件明显改善，农业生产能力较大幅度提高，项目建成后，能正常使用，充分发挥应有效益，同时，促进了项目区农村经济的可持续发展，但因项目区群众长期以来习惯于大水漫灌，农民使用率积极性不高，节水意识需加强。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

英吉沙县色提力乡喀勒加克村（3村）村级惠民生渠道建设项目，本年到位6.1万元。

2、项目资金执行情况分析

英吉沙县色提力乡喀勒加克村（3村）村级惠民生渠道建设项目，本年到位资金6.1万元，项目执行6.1万元。

3、项目资金管理情况分析

所有拔入到县水利局的专项资金均拔入到水利局在英吉沙县所设立的专户，实行专户专账管理。项目核算按照相应的规定进行核算，财务资料分项目保管。

# （三）项目资金管理情况分析

防汛抗旱项目资金的支出符合喀什地区相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

2017年，英吉沙县色提力乡喀勒加克村（3村）村级惠民生渠道建设项目，项目法人单位为英吉沙县水管总站，实行项目“四制”要求。在实施工程中，严格按照批复的实施方案确定的建设内容和标准进行实施，对于跨村项目实行分段分村负责制，乡镇负责统筹衔接。施工过程中，明确专门技术人员进行跟踪指导，对项目进行质量、进度和资金控制。

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

为确保项目的顺利实施，水利局加强了项目建设前、中、后的管理以及项目资金的监督管理。

项目管理制度建设方面：建立健全了水利项目建设“四个一”制度，严格按照水利工程施工质量管理标准，加强现场监管，下派技术监督员到施工现场，监督检查施工质量，形成了分管领导分工负责、技术人员具体负责、施工监理齐抓共管的工程质量监督保障机制，同时加强进度控制，落实建设进度统计工作，实现上报统计水利投资执行情况与工程建设进度相一致，对影响水利建设项目的重点难点问题逐项研究，提出的目标任务、措施办法，帮助基层和建设单位及时解决问题，加快工程建设进度，确保按期完成建设任务。

监督检查管理方面：建立严格的监督检查机制，强化追责问责，确保水利建设加快推进。采取检查、专项稽查、定期督导等方式，全面加强督导检查。

项目建设资金管理方面：切实加强项目资金管理，设立财务专户，做到专款专用，保障资金安全。建立健全水利系统内部的约束机制和会计核算监督体系，切实强化国有资产监督，促进党风廉政建设。杜绝吃、拿、卡、要现象的发生，保障了水利事业的健康发展。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

英吉沙县色提力乡喀勒加克村（3村）村级惠民生渠道建设项目，现已全部建设完成，于2018年4月15日，由英吉沙县水利局主持了该项目单位工程验收并，单位工程验收等级合格。

（2）项目完成质量。

在项目工程质量方面，我单位严格按照相关规定，对质量进行严格管控，相关项目委托第三方进行检测，质量能够达到要求。

2、效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

通过开展项目的建设实施，改善了灌溉面积，促进了当地劳动就业。

（2）项目实施的社会效益分析。

项目建成后，能有效提高水资源利用率，降低生产成本，提高作物的品质和产量，有着良好的示范效益。也将极大的促进当地社会经济的发展。由于有了灌溉条件，群众可以种植棉花等作物，不仅有效地增加了农民收入，改善农民生活条件，而且促进了当地农业和农村经济的发展，具有较好的社会效益。

（3）项目实施的生态效益分析。

项目实施后，经济效益、生态效益、社会效益十分显著，将对该地区水资源高效利用，促进节约用水，减少灌溉劳动投入，增加农民收入，全面建设小康社会产生巨大的推动作用。

3、满意度指标完成情况分析。

通过项目的实施，水利基础设施不断改善，灌溉条件得到有效改善，最终受益为项目区广大农民群众，农民收入不断提高，得到农民群众的肯定。

三级指标完成13个

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年建设完成，本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目建设管理过程规范，完成了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》