新疆财政支出绩效自评报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县水利局位于克孜勒路18号，承担着全县农田水利基本建设、田间灌溉管理、防汛抗旱、农村防病改水等工作。水利局下设水管总站、工程建设与管理站、防病改水办公室、农村供水总站、防汛抗旱办公室、水政监察大队、渔政监察大队、水管总站下设17个乡镇水管站、所、负责管理全县。

英吉沙县公益性水利工程全部由县水管总站统一管理，水管总站下设17个乡镇水管站（所），其中下设4个流域站、13个乡镇水管所。总站现有正式职工132人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

2018年自治区小型农田水利最后一公里补助资金目标：克孜勒9村渠系建筑物分水闸15座，克孜勒12村防渗渠0.39公里，克孜勒12村渠系建筑物8座，克孜勒16村渠系建筑物1座；克孜勒16村溢流晏99M；城关乡8村小桥13座；城关乡8村闸口24座；

2018年自治区小型农田水利最后一公里补助资金工程总投资概算100万元，本年到位资金82.07万元，项目执行82.07万元。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 2018年自治区小型农田水利最后一公里补助资金范围：克孜勒9村、12村、16村，城关8村；

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年自治区小型农田水利最后一公里补助资金项目预算安排总额为82.07万元，其中财政资金82.07万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金82.07万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

主要分析项目资金使用明细情况，对各项支出进行明细说明。

本项目实际支付资金82.07万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付克孜勒9村、12村、16村，城关8村工程款82.07万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。”

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。本项目不存在调整情况。本项目不存在检查验收程序。

# （二）项目管理情况分析

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标15个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为98%。

经济性：主要根据项目实际情况和项目经济效益设置的指标进行综合分析，主要包括项目成本控制情况和项目成本节约情况。

效率性：主要通过对比分析项目的实施进度和完成质量。

效益性：主要分析项目实施后对于经济和社会的影响。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 水资源综合利用规划报告由档案室存档；

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

- 专款专用；

- 存在的问题

- 无

- 建议

- 无

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解水资源综合利用规划报告项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什区水资源综合利用规划报告项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》