新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度车购税资金支出）

项目名称：英吉沙县农村公路建设项目

实施单位（公章）：英吉沙县交通运输局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：王义良

填报时间：2019年2月18日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县交通运输局为英吉沙县为英吉沙县人民政府职能部门，为行政单位，有干部8名。中央下达英吉沙县车辆购置税用于农村公路建设项目专项资金4352.4万元用于英吉沙县农村公路建设。其中：2018年5月19日下达车辆购置税1871.4万元（喀地财建【2018】13号）；2018年3月1日下达车辆购置税2481万元（喀地财建【2018】3号）；

1、项目预期目标及阶段性目标

- 该项目修建农村农村公路128公里，涵盖13乡，48个行政村，着重解决沿线乡镇居民出行问题，加快城乡一体建设，带动附近乡镇经济发展。为农民增收致富和脱贫攻坚创造良好的交通条件。

2、项目基本性质

农村公路建设项目为新建和改建。

3、项目用途及范围

农村公路建设项目公益性项目，主要建设内容为路基、路面、桥涵及附属设施。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

中央下达英吉沙县车辆购置税用于农村公路建设项目专项资金4352.4万元用于英吉沙县农村公路建设。其中：其中：2018年5月19日下达车辆购置税1871.4万元（喀地财建【2018】13号）；2018年3月1日下达车辆购置税2481万元（喀地财建【2018】3号）；

# （二）项目资金实际使用情况分析

英吉沙县农村公路建设项目到位资金4352.4万元，实施3542.7087万元，执行率为81.4%，实际支付3215.3739万元（合同价）。

# （三）项目资金管理情况分析

据资金使用方案，严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理好。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

英吉沙县农村公路建设项目，严格按照国家法律法规进行，项目进行招投标，项目施工图和预算经上级交通主管部门进行审批。在项目实施过程中，实行企业自检、政府监督、社会监理加强对工程质量的监管，每道工序验收合格后方能进入下一道程序。工程完工后及时进行验收，并按合同条款进行工程款项的支付。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，英吉沙县交通运输局成立的项目管理领导小组。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为81.4%。

(1)项目实施的经济效益分析。改善了乡村交通基础条件，方便了群众的出行和农副产品的流通，提高了农副产品的附加值。提高了可持续发展的能力。

(2)项目实施的社会效益分析。城乡差距缩小，社会稳固。通过农村公路项目实施，使农村生产生活环境得到改善，环境基础设施逐步完善，农民意识得到提高，促进城乡统筹发展。

(3)项目实施的生态效益分析。农村污染物排放总量大幅削减；农村人居环境质量得到改善，农村环保基础设施进一步完善，形成了区域生态安全格局。生活污染治理相关指标得到进一步优化，在改善农村面貌、发展农村经济、为农民的休憩提供优美充足的场所。

(4)项目实施的可持续影响分析。通过农村公路项目的实施，农牧民出行得到了有效保护和改善，为农民生产生活提供环境安全保障，农村基础设施更加完善，有效地拉动了农村经济，增加农民收入，促进社会文明进步，使生态效益、经济效益、社会效益形成高度统一。

3.满意度指标完成情况分析。提高群众对农村环境整治的认识，对调整区域产业结构，创造就业岗位，增加沿线农村人口收入，加快实现脱贫目标发挥较大的作用。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

存在未完成情况:“2018年项目绩效目标达成81.4%，未完成的主要原因为有六座危桥改造项目资金不够先要改造需求暂未实施,将2019年车购税资金项目整合后补助实施，拟实施时间为2019年4月15日至2019年9月30日。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

农村公路建成后，项目所在的乡镇加强对农村公路的管理，延长农村公路使用寿命，使农村公路更好的为农村发展服务。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：加强项目前期工作，做好项目实施过程中的监管，按照程序拨付下项目资金。

2、存在的问题:在项目实施工程中，部分拆迁和特殊时期影响了工期。

3、建议：无

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解英吉沙县农村公路建设项目资金的使用效率和效果，项目管理规范，完成了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》