新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度工作组道路资金支出）

项目名称：英吉沙县农村公路建设项目

实施单位（公章）：英吉沙县交通运输局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：王义良

填报时间：2019年2月18日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县交通运输局为英吉沙县为英吉沙县人民政府职能部门，为行政单位，有干部8名。中央下达英吉沙县工作组资金用于农村公路建设项目专项资金1750万元用于英吉沙县农村公路建设。其中：2018年5月31下达工作组道路资金850万元（喀地财建【2018】13号）；2018年5月31日下达工作组道路资金900万元（喀地财建【2018】3号）；

1、项目预期目标及阶段性目标

- 该项目修建农村农村公路42.6公里，涵盖10乡，35个行政村，着重解决沿线乡镇居民出行问题，加快城乡一体建设，带动附近乡镇经济发展。为农民增收致富和脱贫攻坚创造良好的交通条件。

2、项目基本性质

农村公路建设项目为新建和改建。

3、项目用途及范围

农村公路建设项目公益性项目，主要建设内容为路基、路面、桥涵及附属设施。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

中央下达英吉沙县工作组道路资金用于农村公路建设项目专项资金1750万元用于英吉沙县农村公路建设。其中：2018年5月31下达工作组道路资金850万元（喀地财建【2018】13号）；2018年5月31日下达工作组道路资金900万元（喀地财建【2018】3号）；

# （二）项目资金实际使用情况分析

英吉沙县农村公路建设项目到位资金1750万元，实施1666.2389万元，执行率为95%，实际支付1295.1054万元（至2018年8月31日）。

# （三）项目资金管理情况分析

据资金使用方案，严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理好。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

英吉沙县农村公路建设项目，严格按照国家法律法规进行，项目进行招投标，项目施工图和预算经上级交通主管部门进行审批。在项目实施过程中，实行企业自检、政府监督、社会监理加强对工程质量的监管，每道工序验收合格后方能进入下一道程序。工程完工后及时进行验收，并按合同条款进行工程款项的支付。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，英吉沙县交通运输局成立的项目管理领导小组。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为95%。

(1)项目实施的经济效益分析。改善了乡村交通基础条件，方便了群众的出行和农副产品的流通，提高了农副产品的附加值。提高了可持续发展的能力。

(2)项目实施的社会效益分析。城乡差距缩小，社会稳固。通过农村公路项目实施，使农村生产生活环境得到改善，环境基础设施逐步完善，农民意识得到提高，促进城乡统筹发展。

(3)项目实施的生态效益分析。农村污染物排放总量大幅削减；农村人居环境质量得到改善，农村环保基础设施进一步完善，形成了区域生态安全格局。生活污染治理相关指标得到进一步优化，在改善农村面貌、发展农村经济、为农民的休憩提供优美充足的场所。

(4)项目实施的可持续影响分析。通过农村公路项目的实施，农牧民出行得到了有效保护和改善，为农民生产生活提供环境安全保障，农村基础设施更加完善，有效地拉动了农村经济，增加农民收入，促进社会文明进步，使生态效益、经济效益、社会效益形成高度统一。

3.满意度指标完成情况分析。提高群众对农村环境整治的认识，对调整区域产业结构，创造就业岗位，增加沿线农村人口收入，加快实现脱贫目标发挥较大的作用。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

存在未完成情况:“2018年项目绩效目标达成95%，未完成的主要原因项目质保金还未支付，实施时间为2019年4月15日至2019年5月30日。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

农村公路建成后，项目所在的乡镇加强对农村公路的管理，延长农村公路使用寿命，使农村公路更好的为农村发展服务。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：加强项目前期工作，做好项目实施过程中的监管，按照程序拨付下项目资金。

2、存在的问题:在项目实施工程中，部分拆迁和特殊时期影响了工期。

3、建议：无

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解英吉沙县农村公路建设项目资金的使用效率和效果，项目管理规范，完成了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》