新疆财政支出绩效自评报告编制要求

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

工厂附属设施建设项目:新建工厂28032.33平方米，其中516.45平米50座、1176平米1座，1033.83平方米1座，总投资5368万元；新建村级工厂8870.27平方米，其中12座516.45平米，2244.11平方米1座，1座428.76平方米，投资1639万元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

项目实施后用于建设66座工厂,从而带动贫困户就业，实现精准脱贫目标。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

项目的主要用途为建设66座工厂，帮助无法离家打工的有就业能力和愿望的农民在家门口就业，助力脱贫攻坚，解决了大量剩余劳动力就业难的问题。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目预算安排总额为7097.77万元，其中财政资金7097.77万元（工厂附属设施7029.89万元、工厂建设涉农整合67.88万元），自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金7097.77万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金7097.77万元，预算执行率100%（预算执行率=[实际支出资金/预算批复金额]*100%。项目资金主要用于建设66座工厂。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙县商经委相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月10日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，英吉沙县商经委建立了《专项资金使用指南》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标三个，二级指标九个，三级指标八个，其中已完成三级指标八个，指标完成率为100%。

经济性：项目实施后，带动就业6000人。

效率性：资金下达后5天就拨付给企业，拨付率100%。

效益性：人均月工资收入达到1200元以上。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

属于长期项目，企业加大人员培训，提高员工素质，不断提高工厂入住率。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：实现就业愿望，促进社会稳固。

# 2、存在的问题：工厂运行机制不健全，服务意识不强，农民思想观念还没有转变，就业意识差,导致工厂就业人员少、不稳固。

3、建议：大力宣传，转变思想，引导农民提高技能主动性。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区纺织服装项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》