新疆财政支出绩效自评报告编制要求

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

该项目总投资111万元，用于建设色提力乡3村农贸市场1座，门面房4间，2个交易棚并配套相关附属设施。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

项目实施后预期可带动4户以上贫困户就业，实现精准脱贫目标。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

项目的主要用途为建设色提力乡3村农贸市场1座，门面房4间，2个交易棚并配套相关附属设施，从而带动4户以上贫困户就业，实现精准脱贫目标。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

色提力农贸市场项目2018年预算安排总额为4.2万元，其中财政资金4.2万元(涉农色提力农贸市场2万元，色乡农贸县级涉农整合2.2万元），自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金4.2万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金4.2万元，预算执行率100%（预算执行率=[实际支出资金/预算批复金额]*100%。项目资金主要用于建设色提力乡3村农贸市场1座，门面房4间，2个交易棚并配套相关附属设施。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙县商经委相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月10日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，英吉沙县商经委建立了《专项资金使用指南》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标三个，二级指标九个，三级指标七个，其中已完成三级指标七个，指标完成率为100%。

经济性：项目实施后，带动4户以上贫困户。

效率性：资金下达后5天就拨付给企业，拨付率100%。

效益性：户均收入达到1000元以上。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

属于短期项目，进一步提高资金使用效率，带动贫困户脱贫致富。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：通过建设门面房，真正为贫困户解决就业。

# 2、存在的问题：农贸市场环境需进一步改善。

3、建议：进一步加强消防安保管理，消防不安全因素。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区纺织服装项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》