2018年度色提力乡农村危房改造项目

绩效评价报告

2018年以来，色提力乡牢牢把握社会和谐总目标和脱贫攻坚总任务，坚持“群众第一、民生优先”理念，把保障和改善民生作为全部工作的出发点和落脚点，聚焦总目标，落实总任务，全面推进安居富民工程建设，助力脱贫攻坚，现将脱贫攻坚住房保障工作汇报如下。

一、全县农村住房保障情况

（一）2018年，下达我乡安居房建设项目资金416.422万元

建档立卡贫困户补助资金验收后给与补助。

- 建房补助到位和发放情况

- 资金到位情况

1、中央补助资金：2018年应到位补助资金416.422万元，实际到位416.422万元。

- 资金拨付情况

截止目前，已拨付416.422万元，

三、主要措施

（一）统一思想、认识到位。2018年，是我县脱贫攻坚最关键一年。县委政府高度重视和关注“四类人员”住房保障，凝心聚力集中财力、人力强力推进安居工程和“四类人员”住房保障。一是进一步加强安居富民工程建设的组织领导，高效的开展各项工作，色提力乡成立了安居工程建设领导小组，设置县安居富民工程建设办公室，配备8名工作人员；我乡分别参照县级模式成立了乡镇安居工程建设领导小组，设置乡镇安居富民工程建设办公室，配备3名工作人员，并在各村指定1名村级干部专项负责安居富民工程建设工作。二是制度建设上狠抓落实。县委定期或不定期召开“四大班子”会议、视频调度会、专题汇报会、脱贫攻坚推进会等形式，重点将“四类人员”安居富民纳入脱贫攻坚范围，县委书记和县长等包乡领导逢会必讲、入户必看，层层传导压力，各个压实责任，确保“四类人员”身份甄别精准无误，建房农户一户不少。三是从工程建设上层层签订目标责任书，落实工程质量、工程进度、安全生产、资金管理等执纪问责责任制，建立工期倒排制，强化各级组织对安居工程建设的责任意识，确保农村安居工程建设按期保质完成。

（二）聚焦脱贫攻坚，实现“精准”建房。按照中央和自治区“四类人员”建房应纳尽纳的政策要求和文件精神。2017年以来，县、乡、村三级先后多次展开入户调查、采取自下而上、从上到下的筛选比对，锁定拟建房户进行张榜公示信息等，确保建房对象无疑点，身份确定无盲点，源头上防止虚报、盲报和乱报。（三）加强档案管理，规范建房程序。为提高建房基础数据的准确率，结合精准扶贫工作，县、乡、村干部逐户了解情况，掌握准确数据，认真填写“一户一档”农户基本信息，并经县安居办核查无误后，统一进行集中录入，确保数据的精准性。

（四）加强工程监督，确保工程质量。为加强对安居富民工程建设质量的监督管理，完善工程质量安全监管体系，强化责任追究，结合我县实际，制定《色提力乡安居富民工程质量监督管理工作程序和责任追究制度》，成立工程质量监督管理小组，由各乡（镇）按照建房分配计划专门安排乡、村干部具体指导监督和资金使用监管，帮助贫困户用好资金建好房。指定7家建筑企业、监理单位抽调质检员驻乡开展质检工作，帮助指导安居富房质量监督，发挥作用较为明显，从根本上解决了乡、村干部质检专业水平有限，跟踪管理不到位的问题，解决了质量监管无盲点。

（五）加强资金管理、确保资金安全。严格执行补助资金发放政策，实行专户管理、逐级审批；利用周一升国旗、宣讲、农民夜校等场合，宣传脱贫攻坚和安居富民政策，让群众了解国家和自治区、援疆补助标准，了解掌握惠民资金。通过对建房名单、资金发放公示公开、张贴“明白卡”等形式，揭发检举违规享受补助的不良行径，确保了安居惠民政策有效落实。

四、绩效目标实现情况分析

# （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：大部分保障机制项目资金于2018年3月底到达色提力乡立即将项目资金按照上级下达核定数，将预算指标分配至全县各预算单位。

2.项目资金执行情况分析。

按照专项资金下达文件要求编制经费预算，系统财务领导小组过会下达批复，各级各类学校按制定的预算开支，保证专款专用，预算执行完成率100%。

五、存在的问题

农村住房保障作为脱贫攻坚“三保障”中的一项重要工作，虽然做了很多工作，但是在具体工作中仍然存在各种困难。

一是建房识别不精准。按照文件规定，“四类人员”实行的是动态管理，加上个别基层工作人员自身能力有限，在摸排“四类人员”和“一般户”时，政策把握不够，工作不认真，仍然存在漏报现象。

二是建房政策和实际农村工作发生差异。一些非农户口长期在农村从事农业生产，有宅基地、有耕地，但户口性质为非农户口，不能安排安居房补助政策；另一情况，随着城市扩建，小城镇建设，将农业户口转入非农户口仍然从事农业，但享受不了农村安居工程补助。

三是新农村建设推动缓慢，基础设施比较脆弱，农村基础设施配套无力支撑，一些地方建了新房看不到新村，农村脏、乱、差面貌一时无法改变。

四是各级督导检查组指出我县存在违规享受农村安居政策。目前，摸排整改工作因违规享受的多样性、历史性、复杂性，进度缓慢。

六、下一步计划和打算

一是加快2018年安居富民房建设任务的入住率，争取在11月30日前争取100%搬迁入住。

二是利用冬季农闲时节，对建房户、泥瓦工、钢筋工、乡村两级管理人员等，做好工程施工冬季培训和政策宣传工作。

三是持续深入的开展违规享受农村安居政策的整改工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

项目建设的程序进一步规范；项目资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。

八、其他需说明的问题。

无

色提力乡安居富民办公室

2018年12月28日