英吉沙县2018年村级便民超市项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。直属机关工委是县委的派出机构，负责县直机关党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育和管理工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

为芒辛镇托万阔尕什（14）村每座建筑面积为100平方米，每座投资20.25万。

2、项目基本性质

本项目性质为新建项目。

3、项目用途及范围

使用途径：凡本村建档立卡的贫困户使用，按市场价适当收取租金。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

英吉沙县村级便民超市项目预算安排总额为20.25万元，其中农村环境整治20.25万元，2018年实际收到预算资金20.25万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金20.25万元，预算执行率100%。主要用于便民超市建设。

# （三）项目资金管理情况分析

我单位根据资金管理办法和相关要求，对项目的实施程序、资金拨付、实际支出情况、账目归档等情况进行严格管理，坚决按照合同约定工程实际进度和验收情况支付相应工程款。

# 三、项目组织实施情况

为芒辛镇托万阔尕什（14）村每座建筑面积为100平方米，每座投资20.25万。

由芒辛镇自行组织实施，采取邀标程序。

（一）本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年10月31日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，由项目管理人员、住建局、监理制定《项目管理制度》，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

产出效益:数量、质量、时效、成本指标都已按照计划完成。

效益指标：项目建成后，完善1个村基础设施建设，提供给贫困户使用，创业增收，带动1户，4人脱贫，为群众生活提供便利条件，提高农村基层公共服务水平。

# 满意度指标：满意度达到90%以上

# （二）项目绩效执行情况分析

该项目一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，在项目完成之后，13个三级指标已全部完成，1个未完成。

# （三）项目绩效目标未完成原因分析

村级惠民超市项目资金未能及时拨付完毕，主要因为项目质量保证金于2019年支付。

# （四）项目绩效自评及评价结果

英吉沙县2018年扶贫项目到位资金22.25万元，执行率100%，得分9.6分；产出指标完成程度较好，得分43分；效益指标完成较好，得分28分；满意度指标达到85%以上，得分8分；本次自评总分88.6分，总体评价为“良好”。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

村级惠民超市项目建设后，归村级集体所有；增加村集体经济收入。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：项目启动后，加快项目前期手续办理，确保项目尽快实施、竣工验收；按照工程进度、合同约定，加快资金支付，推进项目实施。

2、存在的问题：工程质量存在监督把关不严的问题

3、建议：对监理建立考勤机制，压实责任，提高质量标准。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解县委组织部村级便民超市项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县基建类项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

英吉沙县芒辛镇人民政府

2018年12月21日