新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称: 农村危房改造补助

实施单位（公章）：依格孜牙乡人民政府

主管部门（公章）：安居办

项目负责人（签章）：石宝

填报时间：2019年1月28日

新疆财政支出绩效自评报告编制要求

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

依格孜牙乡。位于县境南部，距县城40公里，面积245平方公里，人口0.7余万，均为维吾尔族。辖4个村委会。地处依格孜牙河下游，大部分为戈壁。有铁、铝、石灰石、煤、铅、石膏等矿产资源，有面粉加工、拖拉机修理厂、水泥厂等乡镇企业。主要农作物有小麦、玉米、等。干鲜果品以梨、杏、核桃、沙枣为多。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

严格按财务支出程序，将补助资金及时的发放给117户建房户，提高资金的使用率，确保房屋按期竣工，提高了群众的生命财产安全，大大降低了地震等自然灾害给群众带来的损失；改善人居环境，改变不良生活习惯，倡导新风尚，促进新文明。

2、项目基本性质

本项目为新增项目

3、项目用途及范围

本项目主要用于农户危房改造，建设安居房，范围是2018年申请建房的在本乡为农村户籍的农户。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本单位农村危房改造安居房建设项目预算安排总额为71.30万元，其中财政资金71.30万元，2018年实际收到预算资金71.30万元。”

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金71.30万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付117户建房户建房补助结余资金。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙县相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目由建房户与施工队签订建房施工合同，乡安居办对建设进度和质量进行检查督促。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由县农村安居工程办公室组织相关人员于2018年10月30日交叉检查验收。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，乡安居办不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

项目完成情况：严格按财务支出程序，将补助资金及时的发放给117户建房户，提高资金的使用率，确保房屋按期竣工。

项目效益情况：提高了群众的生命财产安全，大大降低了地震等自然灾害给群众带来的损失，通过危房改造项目的实施，提高群众安全意识，保障群众生命财产安全，改善人居环境，改变不良生活习惯，倡导新风尚，促进新文明。

满意度情况：满意度100%

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了绩效评估领导小组，严格预算执行，按规定对财务收支情况进行通报，加强了全年预算管理。

2、建立了机关整体支出管理方面的内控制度，严格审核审批，成效显著。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。

（2）严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。

2、存在的问题

无存在的问题。

3、建议

无其他建议。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解依格孜牙乡加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》